| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.03.2025 |  | № |  | 417-п |
| Об изменении существенных условий муниципального контракта |  |  |  |  |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                                от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»,  администрация Сланцевского муниципального района      п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, заключенного  между муниципальным общеобразовательным учреждением «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» и обществом с ограниченной ответственностью «ЛенСтрой», предметом которого является капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г.Сланцы Ленинградской обл., ул.Ломоносова, д.39, допускается по соглашению сторон изменение следующих существенных условий  муниципального контракта от 16.12.2024 № 41-КР  (далее также  – Контракт, Электронный контракт):

1.1. В Электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС:

1) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1.  Объект закупки

| № п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования | Работа | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (41.20.40.000-00000020), Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) (41.20.40) | 1 Условная единица (усл. ед) | 109 115 102.05 | 5 % |  | 109 115 102.05 |
|  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Сланцы Ленинградской обл., ул. Ломоносова, д. 39: В соответствии с Описанием объекта закупки; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 109 115 102.05 |

2) пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

«5.2. Цена контракта

| Способ указания цены контракта | Цена контракта |
| --- | --- |
| Цена контракта | 109115102.05 |
| В том числе НДС | 5195957.24 |
| В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств |  |
| Формула цены контракта |  |
| Валюта контракта | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Цена за право заключения контракта |  |

3) пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«5.3. Порядок расчетов

| Предусмотрена выплата аванса | Да |
| --- | --- |
| Размер аванса (%) | 30 |
| Размер аванса в валюте контракта | 32 734 530.61 |
| Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
| Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Да |

4) пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

«5.4.  График платежей

| Код видов расходов | Код поступления | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 243 |  | 109 115 102.05 | Да |
| Итого |  | 109 115 102.05 | 32 734 530.61 |

1.2. В Контракте в письменном виде, сформированном без использования ЕИС,  являющегося приложением к Электронному контракту :

1)  пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта составляет 109 115 102 (Сто девять миллионов сто пятнадцать тысяч сто два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 5% - 5 195 957,24 руб. (Ставка НДС 5% на основании пп.1 п.8 ст.164 НК РФ). Расчет стоимости работ приведен в Приложении № 2 к Контракту и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта является твёрдой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ, материалов, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

Оплата осуществляется за счет следующих источников финансирования:

- субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках Государственной программы «Современное образование Ленинградской области» в сумме 96 021 289 (Девяносто шесть миллионов двадцать одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе софинансирование за счет средств Федерального бюджета;

- средства бюджета Сланцевского муниципального района Ленинградской области в сумме 13 093 812 (Тринадцать миллионов девяносто три тысячи восемьсот двенадцать) рублей 25 копеек.»;

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5.  Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

2.5.1. Авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта в сумме 32 734 530 (Тридцать два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС 5% - 1 558 787,17 руб. (Ставка НДС 5% на основании пп.1 п.8 ст.164 НК РФ)  выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления финансирования из соответствующего бюджета на основании выставленного Подрядчиком счета.

Подрядчик обязуется погасить Заказчику полученный аванс до 28.11.2025 года. Аванс засчитывается пропорционально выполненным работам путем зачета стоимости принятых Заказчиком работ в счет их оплаты, причитающейся Подрядчику в отчетном периоде.

Погашение аванса осуществляется нарастающим итогом в размере 30 % от стоимости принятых Заказчиком фактически выполненных работ в соответствии с порядком, установленным разделом 3 Контракта.».

2. Предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления изменения существенных условий муниципального контракта  осуществляются только при условии соблюдения положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона                   от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района   М.А. Щербакову.

Глава администрации

муниципального образования                                                             М.Б.  Чистова