| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.04.2025 |  |  | № | 687-п |
| О согласовании продолжительности ремонта тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения г. Сланцы |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», на основании письма филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы от 27.03.2025 № 221/01-07, в целях подготовки системы теплоснабжения г. Сланцы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов,  администрация Сланцевского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать продолжительность ремонта тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения  г. Сланцы:

1.1.  с 23.06.2025 по 27.06.2025 по следующим адресам:

- ул. Ленина, д. 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а;

- ул. М. Горького, д. 11, 22, 28/6;

- ул. Ш. Славы, д. 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24;

1.2. с 23.06.2025 по 04.07.2025 по следующим адресам:

- ул. Ш. Славы, д. 14/1, 14/2;

1.3. с 07.07.2025 по 18.07.2025 по следующим адресам:

- ул. Кирова д. 22;

1.4. с 21.07.2025 по 01.08.2025 по следующим адресам:

- пр. Молодежный, д. 5, 5а, 5б, 7, 7а, 11, 11а, 13;

- ул. Ш. Славы, д. 5, 9а, 9б;

- ул. Ленина, д. 32Б, 32в.

1.5. с 21.07.2025 по 23.07.2025 по следующим адресам:

- ул. Кирова, д. 7,12,12а,12б, 14а, 16а, 18а, 22,30,53;

- ул. М. Горького, д. 11,22,26,28/6;

- ул. Ленина, д. 19Б, 19в, 21а, 21б, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25/1, 25/4, 25/6, 25/8, 26, 26а, 28/2, 30, 30а, 30б, 32б, 32в, 32г, 34а, 34б;

- ул. Грибоедова, д. 14,16,18,20;

- ул. Ш. Славы, д. 3,4,5,7,9,9а, 9б, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22, 24;

- ул. Партизанская, д. 13А, 27,29, 31,33;

- ул. Баранова, д. 5,7;

- ул. Спортивная, д. 6, 9/2;

- пр. Молодежный, д. 5,5а,5б,7,7а, 11,11а, 13,15,17;

- ул. Гагарина, д. 1,5а;

- ул. Северная, д. 3,5;

- ул. Банковская, д. 7;

- пер. Почтовый, д. 13;

- д. Б. Поля, д. 96;

1.5. с 04.08.2025 по 15.08.2025 по следующим адресам:

- ул. Гагарина, д. 1, 5а;

1.6. с 11.08.2025 по 15.08.2025 по следующим адресам:

- ул. Ленина, д. 28/2;

- М. Горького, д. 26;

- ул. Ш. Славы, д. 4

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Гришакова В.Е.

Глава администрации

муниципального образования                                                               М.Б.  Чистова