| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.08.2024 |  |  | № | 1250-п |
| Об изменении существенных условий муниципального контракта |  |  |  |  |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                               от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, заключенного  между муниципальным общеобразовательным учреждением «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» и обществом с ограниченной ответственностью «Петрофонд», предметом которого является благоустройство территории дошкольного отделения Муниципального общеобразовательного учреждения "Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6" по адресу: г. Сланцы, Ленинградская обл,, пр. Молодежный,д.15а, допускается по соглашению сторон изменение следующих существенных  условий контракта:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Срок выполнения работ по Контракту:

Начало: с даты подписания Сторонами акта передачи объекта в работу. Акт передачи объекта в работу должен быть подписан Сторонами Контракта не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта при условии получения Подрядчиком разрешения (ордера) на право производства земляных работ в администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области со всеми необходимыми согласованиями.

Окончание: 21.11.2024 г.».

1.2. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Срок исполнения Контракта:

Начало: с момента заключения Контракта;

Окончание: 31.12.2024 г.».

1.3.	пункт 3.3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) не позднее 22.11.2024 г. на выполненные объемы работ за прошедший период выполнения работ.»

1.4. пункт 2 Приложения № 1 «Описание объекта закупки» изложить в следующей редакции:

«2. Сроки выполнения работ по контракту:

Начало: с даты подписания Сторонами акта передачи объекта в работу. Акт передачи объекта в работу должен быть подписан Сторонами Контракта не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта при условии получения Подрядчиком разрешения (ордера) на право производства земляных работ в администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области со всеми необходимыми согласованиями.

Окончание: 21.11.2024 г.».

2. Предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления изменения существенных условий муниципального контракта  осуществляются только при условии соблюдения положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района   М.А. Щербакову.

Глава администрации

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова