| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.10.2024 |  |  | № | 1621-п |
| Об изменении существенных условий муниципального контракта |  |  |  |  |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                              от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», администрация Сланцевского муниципального района       п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, заключенного  между муниципальным общеобразовательным учреждением «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» и обществом с ограниченной ответственностью «Петрофонд», предметом которого является капитальный ремонт здания дошкольного отделения Муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: г.Сланцы Ленинградской обл., пр.Молодежный, д.15а, в части ремонта фасадов, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий  муниципального контракта от 09.09.2024 № 001-Ф, согласно приложению.

2. Предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления изменения существенных условий муниципального контракта  осуществляются только при условии соблюдения положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона                 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением  возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района   М.А. Щербакову.

Глава администрации

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова

Приложение к постановлению

администрации Сланцевского

муниципального района

от 03.10.2024 № 1621-п

Изменения существенных условий контракта от 09.09.2024 № 001-Ф

| № п/п | Условия контракта, подлежащие изменению |  | Измененная редакция условий контракта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС | Контракт, сформированный без использования ЕИС | Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС | Контракт, сформированный без использования ЕИС |
| 1 | Изменения в порядок оплаты по контракту: Раздел 5. Финансирование контракта. | Изменения в порядок оплаты по контракту: Раздел 2. Цена Контракта. Порядок и сроки оплаты работ | 5.3. Порядок расчетов Предусмотрена выплата аванса; Да. Размер аванса (%); 30. Размер аванса в валюте контракта; 8400000,00. Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей; Нет. Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); Да. | «2.5. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 2.5.1. Авансовый платеж в размере 30 % от цены Контракта в сумме 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления финансирования из соответствующего бюджета на основании выставленного Подрядчиком счета. 2.5.2. Окончательный расчет производится Заказчиком за выполненный объем работ в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке согласно части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа. Основанием для оплаты является подписанный в электронном виде документ о приёмке.» |