| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.05.2024 |  |  | № | 772-п |
| О согласовании продолжительности ремонта тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения г. Сланцы |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу                              от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», на основании письма филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы от 17.05.2024                         № 332/01-07, в целях подготовки системы теплоснабжения г. Сланцы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов,  администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать продолжительность ремонта (в том числе капитального) тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения                             г. Сланцы:

1.1.  с 03.06.2024 года по 14.06.2024 года по следующим адресам:

- пр. Молодежный, д. 5,7;

1.2. с 17.06.2024 по 21.06.2024 по следующим адресам:

- ул. Партизанская, д. 33;

1.3. с 26.06.2024 по 05.07.2024 по следующим адресам:

- ул. Спортивная, д. 9/2;

1.4. с 01.07.2024 по 05.07.2024 по следующим адресам:

- ул. Спортивная, д. 6;

- пер. Почтовый, д. 13;

- ул. Кирова, д. 53;

- ул. Гагарина, д. 1, 5 а;

1.5. с 08.00 часов 25.07.2024 до 20.00 часов 26.07.2024 года по следующим адресам:

- ул. Кирова, д. 7, 12, 12а, 12б, 14а, 16а, 18а, 22, 30, 53;

- ул. Ленина, д. 19б, 19в, 21а, 21б, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25/1,25/4, 25/6, 25/8, 26,26а, 28/2, 30, 30а, 30б, 32б, 32в, 32г, 34а, 34б;

- ул. М. Горького, д. 11, 22, 26, 28/6;

- ул. Грибоедова, д. 14, 16, 18, 20;

- ул. Ш. Славы, д. 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 9б, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22, 24;

- ул. Партизанская, д. 13а, 27, 29, 31, 33;

- пр. Молодежный, д. 5, 5а, 5б, 7, 7а, 11, 11а, 13, 15, 17;

- ул. Баранова, д. 5, 7;

- ул. Спортивная, д. 6, 9/2;

-  ул. Гагарина, д. 1, 5 а;

- ул. Северная, д. 3, 5;

- ул. Банковская, д. 7;

- пер. Почтовый, д. 13;

- д. Б. Поля, д. 96;

1.6. с 19.08.2024 по 30.08.2024 по следующим адресам:

- ул. Партизанская, д. 13а.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Гришакова В.Е.

Глава администрации

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова