|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Администрация муниципального образования**  **Сланцевский муниципальный район Ленинградской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 19.07.2023 |  | № | 1150-п |

Об установлении продолжительности ремонта квартальных тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения г. Сланцы

В соответствии с постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», на основании письма филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы от 07.06.2023 № 402/01-07, в целях подготовки системы теплоснабжения г. Сланцы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить продолжительность ремонта (в том числе капитального) тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения г. Сланцы:

**1.1. С 08:00 часов 31.07.2023 года до 04.08.2023 года по следующим адресам:**

- ул. Кирова, д. 12, 12а, 12б, 14а, 16а, 18а;

- ул. Грибоедова д. 14, 16, 18, 20;

- ул. Северная д. 3, 5.

**1.2. С 08:00 часов 31.07.2023 года до 11.08.2023 года по следующим адресам:**

- ул. Кирова д. 22.

**1.3. С 08:00 часов 14.08.2023 года до 18.08.2023 года по следующим адресам:**

- ул. Кирова д. 16 а корп. I

**1.4. С 08:00 часов 21.08.2023 года до 25.08.2023 года по следующим адресам:**

- ул. Кирова д. 16 а корп. II

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Гришакова В.Е.

Глава администрации

муниципального образования М.Б.Чистова