| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.12.2021 |  |  | № | 1842-п |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 30.06.2017 № 995-п |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирование современной городской среды», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2019  N 62 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», письма Минфина России от 20 июня 2018  N 15-11-01/42200,  постановлением администрации Сланцевского муниципального района                           от 12.07.2018 № 884-п «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» (с изменениями  от 17.12.2021 № 1788-п), постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» в целях приведения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области» в соответствие с новыми требованиями, а также решением городского совета депутатов                        от 16.12.2020  № 92-гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 № 97-гсд; от 22.06.2021 № 120-гсд; от 21.12.2021 № 154-гсд) и решением городского совета депутатов от 21.12.2021 № 157-гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от  21.12.2021 № 19/21, заключением ревизионной комиссии при администрации Сланцевского муниципального района                              от  20.12.2021 № 01-18-04/233, администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 30.06.2017 № 995-п (с изменениями от 17.07.2017                 № 1079-п, от 29.03.2018 № 380-п, от 15.05.2018 № 582-п, от 15.11.2018                             № 1509-п, от 21.02.2019 № 200-п, от 14.08.2019 № 1129-п,  от 27.03.2020                           № 405-п, от 27.03.2020 № 406-п, от 02.07.2020 № 848-п; от 24.12.2020 № 1821-п; от 19.03.2021 №337-п; от 03.08.2021 № 999-п) следующие изменения:

Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области», изложить в новой редакции согласно приложению;

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в официальном приложении к газете «Знамя труда» (без приложений) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области в полном объеме.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Гришакова В.Е.

Глава администрации

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 23.12.2021 № 1842-п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области »

2017-2024

1.  ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации программы | 2017-2024 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района. |
| Соисполнители программы | Администрация Сланцевского муниципального района. Управляющие компании. |
| Участники программы | Юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса, по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения, по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения. |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортных условий проживания населения и доступности объектов благоустройства Сланцевского городского поселения. |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. 2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы | 1. Увеличено количество благоустроенных общественных территорий для использования жителями Сланцевского городского поселения. 2. Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий у многоквартирных домов Сланцевского городского поселения. 3. Увеличена площадь благоустроенных общественных территорий для использования жителями Сланцевского городского поселения. 4. Увеличена площадь благоустроенных дворовых территорий у многоквартирных домов Сланцевского городского поселения. |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области |
| Финансовое обеспечение программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 186 324,021 тыс. руб., в том числе за счет средств: Объём финансирования по годам реализации: 2017 г. – 37 192, 200 тыс. руб.; 2018 г. – 24 159, 897 тыс. руб.; 2019 г. – 28 566, 624 тыс. руб.; 2020 г. – 38 548, 000 тыс. руб.; 2021 г. – 15 000, 000 тыс. руб.; 2022 г. – 15 000, 000 тыс. руб.; 2023 г. – 13 997, 300 тыс. руб.; 2024 г. – 13 860, 000 тыс. руб... |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотренны. |

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в  Сланцевском городском поселение Сланцевского муниципального района

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В Сланцевском городском поселении 391 многоквартирный дом. В целях решения задач определенных программой, проведена работа по инвентаризации дворовых и общественных территорий, расположенных в Сланцевском городском поселении и составлен их адресный список (приложение № 5 к Программе). В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Отбор территорий, для участия в программе, производится в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106, от 07.02.2020г. №55, от 08.10.2020г. №1630.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной  сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы.  Парковка автомобилей внутри дворовых территорий многоквартирных домов, не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая его территория не благоустроена.

3. Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство  территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на территории городского поселения.

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

4. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Для решения задач программы осуществляется реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области и комплекса мероприятий.

Проект предусматривает повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортных условий проживания населения и доступности объектов благоустройства Сланцевского городского поселения.

Реализуются следующие мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области.

- Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт внутридворового проезда;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- создание пешеходных дорожек и тротуаров.

- Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- территорий для организации выгула собак;

- другие виды работ.

- Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- ремонт дорожного покрытия;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);

- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;

- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;

- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц, подпорных стенок);

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;

- устройство парковок для велосипедов.

- Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).

- озеленение территории  (грунт, саженцы).

- организация досок почета.

- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (Приложение  № 1, № 2  к Программе):

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (шт.);

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м.);

- количество обустроенных общественных территорий (шт.);

- площадь благоустроенных общественных территорий  (кв.м.).

Данные целевые показатели (индикаторы) рассчитываются в соответствии с методикой расчета (Приложение № 4 к Программе) и определяются в соответствии с заключенными соглашениями или по факту выполнения работ, в рамках заключенных муниципальных контрактов по ФЗ-44.

Задачи программы полностью соответствуют достижению её цели: обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем  повышения качества содержания сферы  жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации программа завершит своё действие. Несмотря на ожидаемые положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере её действия.  По окончании  срока её действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

5. Методика оценки эффективности программы

Анализ эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

  - Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд =  Сдн / N

Сдn = Зф /Зп * 100% ,

где:

Сд– степень достижения целей (решения задач);

N– количество показателей (индикаторов);

Сдn– степень достижения значения конкретного показателя;

Зф– фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп– плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

  - Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф– уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

3.	Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М - 0,3;

Муниципальная программа считается реализованной:

-  при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

-  при эффективности 75-94% - с хорошем уровнем;

-  при эффективности 50-74% - с удовлетворительным уровнем;

-  при эффективности менее 49% - с неудовлетворительным уровнем.

Приложение № 1

к  Программе

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области »

за 2017-2021 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 | 0 | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 28 308,000 | 0 | 25 480, 000 | 0 | 2 828, 000 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 24 561, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 | 0 | 1 228, 100 | 0 |  |  |  |  |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. ул. Ломоносова, д. 23 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 177, 420 | 52,274 | 116,275 | 0 | 8,871 | 0 |  |  |  |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 166,727 | 49,102 | 109,289 | 0 | 8,336 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10,693 | 3,172 | 6,986 | 0 | 0,535 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. ул. Грибоедова, д. 13. из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 1 106, 651 | 325,909 | 725,410 | 0 | 55,332 | 0 |  |  |  |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 1070,106 | 315,146 | 701,455 | 0 | 53,505 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36,545 | 10,763 | 23,955 | 0 | 1,827 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. ул. Ленина, д. 30 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 15 754, 794 | 4 639,788 | 10 327,267 | 0 | 787,739 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 9 768, 121 | 2 876, 713 | 6 403,003 | 0 | 488,405 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 5 986, 673 | 1 763,075 | 3 924,264 | 0 | 299,334 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4. ул. Кирова, д. 46 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 300, 859 | 88,603 | 197,214 | 0 | 15,042 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 230 ,546 | 67,896 | 151,124 | 0 | 11,526 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 70, 313 | 20,707 | 46,090 | 0 | 3,516 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.5. ул. Максима Горького, д. 11 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 980, 318 | 288,704 | 642,599 | 0 | 49,015 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 782, 615 | 230,480 | 513,005 | 0 | 39,130 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 197, 703 | 58,224 | 129,594 | 0 | 9,885 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6. пер. Пионерский, д. 5 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 189, 716 | 55,872 | 124,359 | 0 | 9,485 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 179, 023 | 52,723 | 117,350 | 0 | 8,950 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10, 693 | 3,149 | 7,009 | 0 | 0,535 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7. ул. 1 Мая, д. 16, 18 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 656, 954 | 193,473 | 430,634 | 0 | 32,847 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 630, 579 | 185,706 | 413,345 | 0 | 31,528 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 26, 375 | 7,767 | 17,289 | 0 | 1,319 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.8. ул. Дзержинского, д. 6-8 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 479, 775 | 141,294 | 314,493 | 0 | 23,988 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 401, 805 | 118,332 | 263,384 | 0 | 20,089 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 77, 970 | 22,962 | 51,109 | 0 | 3,899 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.9. ул. Островского, д. 1-3 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 457, 328 | 134,683 | 299,779 | 0 | 22,866 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 383, 292 | 112,879 | 251,248 | 0 | 19,165 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 036 | 21,804 | 48,531 | 0 | 3,701 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.10. ул. Жуковского, д. 13а из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 111, 962 | 32,973 | 73,391 | 0 | 5,598 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. ул. Ломоносова, д. 47, 49 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 447, 778 | 131,871 | 293,519 | 0 | 22,388 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 432, 626 | 127,409 | 283,587 | 0 | 21,630 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 15, 152 | 4,462 | 9,932 | 0 | 0,758 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.12. ул. Жуковского, д. 6, 6А,6Б из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 1 021, 120 | 300,720 | 669,344 | 0 | 51,056 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 284, 212 | 83,700 | 186,301 | 0 | 14,211 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 736, 908 | 217,020 | 483,043 | 0 | 36,845 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.13. ул. Ломоносова, д. 41 – 43 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 348, 899 | 102,752 | 228,703 | 0 | 17,444 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 286, 090 | 84,254 | 187,532 | 0 | 14,304 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 62, 809 | 18,498 | 41,171 | 0 | 3,140 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.14. ул. Ломоносова, д. 51 – 55 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 357, 017 | 105,142 | 234,025 | 0 | 17,850 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 282, 990 | 83,341 | 185,500 | 0 | 14,149 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 027 | 21,801 | 48,525 | 0 | 3,701 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.15. ул. Максима Горького, д. 20 из них: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2017 | 2017 | 2017 | 2 170, 809 | 639,265 | 1422,965 | 0 | 108,579 | 0 |  |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 2 134, 266 | 628,503 | 1399,011 | 0 | 106,752 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36, 543 | 10,762 | 23,954 | 0 | 1,827 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 350, 000 | 0 | 0 | 0 | 350, 000 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство дворовых территорий в том числе по адресам: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2020 | 2020 | 2020 | 28260,000 | 0 | 25480, 000 | 0 | 2780, 000 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 - ул. Маяковского д.2 и ул. Дзержинского д.23. | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2020 | 2020 | 2020 | 9 000,000 | 0 | 8 190, 000 | 0 | 810, 000 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 - ул. Кирова д.24, ул. Ленина д.11. | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2020 | 2020 | 2020 | 19 000,000 | 0 | 17 290, 000 | 0 | 1 710, 000 | 0 |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2020 | 2020 | 2020 | 260, 000 | 0 | 0 | 0 | 260, 000 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района. | 2020 | 2020 | 2020 | 48, 000 | 0 | 0 | 0 | 48, 000 | 0 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 2017 | 2020 |  | 53 219,4 | 7 233, 323 | 41 579, 977 | 0 | 4 406, 100 | 0 |  |  |  |  |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2017 | 2017 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий в рамках ПП РФ от 10 февраля 2017г. № 169 в том числе по адресам: | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администраци. | 2017 | 2017 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |
| 2.1.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2017 | 2017 | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 | 0 | 250,000 | 0 |
| 2.1.2. Освещение парка над р. Плюсса | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2017 | 2017 | 2017 | 5 606, 415 | 1651,067 | 3 674,998 | 0 | 280,350 | 0 |
| 2.1.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2017 | 2017 | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 | 0 | 83,750 | 0 |
| Итого по подпрограме 2 |  |  |  | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП |  | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2021 |  | 2018 | 24 159, 897 | 4 893, 000 |  | 16 107,000 | 0 | 3 159, 897 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 28 566, 624 | 7 040, 000 | 12 960, 000 |  | 0 | 8 566, 624 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 10 240, 000 | 3 073, 620 | 6 240, 380 |  | 0 | 926, 000 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 15 000,000 | 4 275, 180 | 9 374, 820 |  | 0 | 1 350, 000 |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Формирование комфортной городской среды | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 24 159, 897 | 4 893, 000 | 16 107,000 |  | 0 | 3 159, 897 |  |  | 0 |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. ул. Ломоносова, д.д. 26-34, ул. Маяковского, д.д. 11,13 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 5 364, 784 85 | 1 086, 506 79 |  | 3 576, 612 50 | 0 | 701, 665 56 |  | 0 |  |
| 3.1.2. ул. Дзержинского, д. 32 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 950, 090 56 | 192, 417 75 |  | 633, 409 52 | 0 | 124, 263 29 |  | 0 |  |
| 3.1.3. ул. Свердлова, д. 31 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 1 708, 153 24 | 345, 944 93 |  | 1 138, 797 25 | 0 | 223, 411 06 |  | 0 |  |
| 3.1.4. ул. Ленина, д. 28/2 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 3 164, 737 33 | 640, 940 64 |  | 2 109, 877 54 | 0 | 413, 919 15 |  | 0 |  |
| 3.1.5. ул. Ломоносова, д. 25, пер.Пионерский, д.3 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 1 864, 763 91 | 377, 662 61 |  | 1 243, 206 97 | 0 | 243, 894 33 |  | 0 |  |
| 3.1.6. Благоустройство от ул. Зеленой до МОУ «Сланцевская СОШ №6» Благоустройство общественной территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2018 | 2018 |  | 2018 | 11 107, 367 11 | 2 249, 527 28 |  | 7 405, 096 22 | 0 | 1 452, 743 61 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Формирование комфортной городской среды | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2019 | 2019 |  | 2019 | 28 566, 624 | 7 040, 000 |  | 12 960, 000 | 0 | 8 566, 624 |  | 0 |  |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. ул. Чкалова, д. 14 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2019 | 2019 |  | 2019 | 8 712, 551 75 | 2 147, 133 81 |  | 3 952, 678 16 | 0 | 2 612, 739 78 |  | 0 |  |
| 3.2.2. ул. Грибоедова, д. 15 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2019 | 2019 |  | 2019 | 2 942 096, 88 | 725, 054 60 |  | 1 334 759, 59 | 0 | 882 282, 69 |  | 0 |  |
| 3.2.3. ул. Кирова, д. 50 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2019 | 2019 |  | 2019 | 9 172, 650 78 | 2 260, 521 28 |  | 4 161, 414 18 | 0 | 2 750, 715 32 |  | 0 |  |
| 3.2.4. ул. Кирова, д. 51 к 1 и к 2 Благоустройство дворовой территории | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации, управляющие компании. | 2019 | 2019 |  | 2019 | 7 739, 324 59 | 1 907, 290 31 |  | 3 511, 148 07 | 0 | 2 320, 886 21 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.3 Формирование комфортной городской среды | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2020 | 2020 |  | 2020 | 10 240, 000 | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 | 0 | 926, 000 |  | 0 |  |
| 3.3.1. Лучки перед ЗАГС (въезд в город 2 треугольника) Благоустройство общественной тер. | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2020 | 2020 | 2020 |  | 10 240, 000 | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 | 0 | 926, 000 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.4 Формирование комфортной городской среды | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2021 | 2021 | 2021 |  | 15 000,000 | 4 275, 180 |  | 9 374, 820 | 0 | 1 350, 000 |  | 0 |  |
| 3.4.1. Подход к музыкальной и художественной школам с ул. Ленина Благоустройство общественной тер. | Отдел по строительству администрации, сектор жилищного хозяйства администрации. | 2021 | 2021 | 2021 |  | 15 000,000 | 4 275, 180 |  | 9 374, 820 | 0 | 1 350, 000 |  | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2018-2024 |  |  | 77 966, 521 | 19 281, 800 |  | 44 682, 200 | 0 | 14 002,521 |  | 0 |  |
| Итого по программе: |  |  | 2017-2024 |  |  | 143466,721 | 30 131,800 |  | 94 312, 200 | 0 | 19 022,721 |  | 0 |  |

Приложение № 2

к Программе

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области »

на 2022-2024 годы

| № п/п | Мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды | 2022 | 15 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,000 | 0,00 | Отдел по строительству и сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. |
|  |  | 2023 | 13 997,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 997,300 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 13 860,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860,000 | 0,00 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадка перед домами по ул. Ленина,25 корп. 4, 6, 8. "Яблоневый сад" Благоустройство общественной территории | 2022 | 15 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,000 | 0,00 | Отдел по строительству и сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории | 2023 | 13 997,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 997,300 | 0,00 | Отдел по строительству и сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. |
| 1.3 | Благоустройство общественной территории | 2024 | 13 860,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860,000 | 0,00 | Отдел по строительству и сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. |
| Итого : |  | 2022 | 15 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,000 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 13 997,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 997,300 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 13 860,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860,000 | 0,00 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2022-2024 | 42857,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42857,300 | 0,00 |  |

Приложение № 3 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | (кв.м) | 6731 | 5044 | 13990 | 19611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | (кв.м) | 438 | 4100 | 0 | 10000 | 10879 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | шт. | Определяет количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Фактические данные | Увеличение количества благоустроенных дворовых территории соответствующих современным требованиям | Административная информация | Дворовые территории МКД | Сплошное наблюдение | Сектор жилищного хозяйства |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | м2 | Определяет площадь благоустроенных мест дворовых территорий МКД | Фактические данные | Увеличение площади благоустроенной дворовой территории соответствующей современным требованиям | Административная информация | Дворовые территории МКД | Сплошное наблюдение | Сектор жилищного хозяйства |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | Определяет количество благоустроенных общественных территорий | Фактические данные | Увеличение количества благоустроенных общественных территории соответствующих современным требованиям | Административная информация | Общественные территории | Сплошное наблюдение | Сектор жилищного хозяйства |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 | Определяет площадь благоустроенных мест общественных территорий | Фактические данные | Увеличение площади благоустроенной общественной территории соответствующей современным требованиям | Административная информация | Общественные территории | Сплошное наблюдение | Сектор жилищного хозяйства |

|  | (приложение № 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к Программе) |  |
| Адресный список проинвентаризированных дворовых и общественных территорий |  |  |
|  | ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ : |  |
| 1 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Клубный пер, д 3, д 3А, пер Дзержинского, д 3, ул Островского, д 9, д 11, д 13, д 15, ул Дзержинского, д 10, д 12, д 14, д 16, д 16 А, д 18. |  |
| 2 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 11 |  |
| 3 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 11А |  |
| 4 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 13 |  |
| 5 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 15 |  |
| 6 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 17 |  |
| 7 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 5, д.7. |  |
| 8 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 5А |  |
| 9 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 5Б |  |
| 10 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Молодежный пр-кт, д 7А |  |
| 11 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, пер Островского, д 2 |  |
| 12 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, пер Островского, д 3 |  |
| 13 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Пионерский пер, д 3 |  |
| 14 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Пионерский пер, д 3, ул.Ломоносова. д.25 |  |
| 15 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Пионерский пер, д 4 |  |
| 16 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Пионерский пер, д 5 |  |
| 17 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Пионерский пер, д 6 |  |
| 18 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Пионерский пер, д 7 |  |
| 19 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 10 |  |
| 20 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 11 |  |
| 21 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 11А |  |
| 22 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 12 |  |
| 23 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 13 |  |
| 24 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 4 |  |
| 25 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Почтовый пер, д 5, ул Максима Горького, д 6. |  |
| 26 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Профсоюзный пер, д 4 |  |
| 27 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Профсоюзный пер, д 5 |  |
| 28 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Профсоюзный пер, д 6 |  |
| 29 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Профсоюзный пер, д 7 |  |
| 30 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Речной пер, д 4 |  |
| 31 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Речной пер, д 5 |  |
| 32 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Речной пер, д 6 |  |
| 33 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Трестовский пер, д 4/5 |  |
| 34 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 16 |  |
| 35 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 18 |  |
| 36 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 78/25 |  |
| 37 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 82 |  |
| 38 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 84 |  |
| 39 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 86 |  |
| 40 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 88 |  |
| 41 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 90 |  |
| 42 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 92 |  |
| 43 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул 1 Мая, д 94 |  |
| 44 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Банковская, д 7 |  |
| 45 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Баранова, д 10 |  |
| 46 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Баранова, д 2 |  |
| 47 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Баранова, д 4, д. 6, д. 6А, д. 8. |  |
| 48 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Баранова, д 5, д. 7, ул Партизанская, д 27, д. 33 |  |
| 49 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 1 |  |
| 50 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 11, д. 13, д. 9. |  |
| 51 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 1А, д. 5Б. |  |
| 52 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 3, д. 5. |  |
| 53 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 52 |  |
| 54 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 5А |  |
| 55 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Гагарина, д 7 |  |
| 56 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 10 |  |
| 57 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 12, ул.Кирова д. 15 |  |
| 58 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 13 |  |
| 59 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 14, д.16, д.18. |  |
| 60 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 15 |  |
| 61 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 17 |  |
| 62 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 19 |  |
| 63 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 20 |  |
| 64 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 4 |  |
| 65 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 5 |  |
| 66 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 6 |  |
| 67 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 7 |  |
| 68 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Грибоедова, д 9 |  |
| 69 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Декабристов, д 14 |  |
| 70 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 11 |  |
| 71 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 11А |  |
| 72 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 13 |  |
| 73 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 15 |  |
| 74 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 19 |  |
| 75 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 2 |  |
| 76 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 23 |  |
| 77 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 26 |  |
| 78 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 28 |  |
| 79 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 30 |  |
| 80 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 32 |  |
| 81 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 5 |  |
| 82 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 6 |  |
| 83 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 7 |  |
| 84 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 8 |  |
| 85 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Дзержинского, д 9 |  |
| 86 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Док, д 7Б, д 7В, д 7Г. |  |
| 87 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 10 |  |
| 88 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 13А |  |
| 89 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 15 |  |
| 90 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 17 |  |
| 91 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 17А |  |
| 92 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 19 |  |
| 93 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 21 |  |
| 94 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 23 |  |
| 95 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 29 |  |
| 96 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 3 |  |
| 97 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 31 |  |
| 98 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 3А |  |
| 99 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 6, д.6А, д.6Б. |  |
| 100 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 7 |  |
| 101 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 7А |  |
| 102 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 7Б |  |
| 103 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Жуковского, д 9 |  |
| 104 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 1/12 |  |
| 105 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 12 |  |
| 106 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 12А |  |
| 107 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 12Б, д 14А |  |
| 108 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 13 |  |
| 109 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 14 |  |
| 110 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 16А |  |
| 111 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 17 |  |
| 112 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 18А |  |
| 113 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 21 |  |
| 114 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 22, ул.Чкалова, д.13. |  |
| 115 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 24. ул. Ленина, д. 11 |  |
| 116 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 25 |  |
| 117 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 27/11 |  |
| 118 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 30 |  |
| 119 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 31 |  |
| 120 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 32 |  |
| 121 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 34 |  |
| 122 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 36 |  |
| 123 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 37 |  |
| 124 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 39, д. 41, д. 43 |  |
| 125 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 40/12 |  |
| 126 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 42 |  |
| 127 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 44 |  |
| 128 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 46 |  |
| 129 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 46А, д 46 Б, д 46В |  |
| 130 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 50 |  |
| 131 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 51 к 1, к 2 |  |
| 132 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 53 |  |
| 133 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Кирова, д 7 |  |
| 134 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Климчука, д 2, д 4. |  |
| 135 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 1/1 |  |
| 136 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 10 |  |
| 137 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 12 |  |
| 138 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 14 |  |
| 139 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 19 |  |
| 140 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 19А, д.19Б, д. 19В |  |
| 141 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 2 |  |
| 142 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 21 |  |
| 143 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 21А |  |
| 144 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 21Б |  |
| 145 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 22 |  |
| 146 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 22А |  |
| 147 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 23 |  |
| 148 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 24 |  |
| 149 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 24А |  |
| 150 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 25 к 1 |  |
| 151 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 25 к 4 |  |
| 152 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 25 к 6 |  |
| 153 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 25 к 8 |  |
| 154 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 26 |  |
| 155 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 26А |  |
| 156 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 28/2 |  |
| 157 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 3 |  |
| 158 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 30 |  |
| 159 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 30А |  |
| 160 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 30Б |  |
| 161 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 32Б |  |
| 162 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 32В |  |
| 163 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 32Г |  |
| 164 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 34А |  |
| 165 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 34Б |  |
| 166 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 4 |  |
| 167 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 6 |  |
| 168 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 7 |  |
| 169 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ленина, д 9 |  |
| 170 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 1 |  |
| 171 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 14 |  |
| 172 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 16 |  |
| 173 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 17 |  |
| 174 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 19 |  |
| 175 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 20 |  |
| 176 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 21 |  |
| 177 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 22 |  |
| 178 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 23/2 |  |
| 179 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 24 |  |
| 180 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, ул.Маяковского, д.11, д. 13. |  |
| 181 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 27 |  |
| 182 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 28 |  |
| 183 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 29 |  |
| 184 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 3, д 9, д 11. |  |
| 185 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 30 |  |
| 186 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 31 |  |
| 187 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 32 |  |
| 188 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 34 |  |
| 189 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 36, ул.Маяковского д.16. |  |
| 190 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 37 |  |
| 191 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 38 |  |
| 192 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 41 |  |
| 193 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 42 |  |
| 194 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 43/1 |  |
| 195 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 44 |  |
| 196 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 45/2 |  |
| 197 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 46 |  |
| 198 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 46А |  |
| 199 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 47 |  |
| 200 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 48 |  |
| 201 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 48А |  |
| 202 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 49 |  |
| 203 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 5 |  |
| 204 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 50 |  |
| 205 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 50А |  |
| 206 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 51 |  |
| 207 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 53 |  |
| 208 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 55 |  |
| 209 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 57 |  |
| 210 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 59 |  |
| 211 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 63 |  |
| 212 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 65 |  |
| 213 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 69 |  |
| 214 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 7 |  |
| 215 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 71 |  |
| 216 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 73 |  |
| 217 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 75 |  |
| 218 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Ломоносова, д 77 |  |
| 219 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 1/11 |  |
| 220 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 11 |  |
| 221 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 26 |  |
| 222 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 28/6 |  |
| 223 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 4 |  |
| 224 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 5/9 |  |
| 225 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 7 |  |
| 226 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д 8, д 10, ул Кирова, д 45, 47 |  |
| 227 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Максима Горького, д. 18, д. 18А, д. 20, д. 20А, д.22 |  |
| 228 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 10 |  |
| 229 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 10А |  |
| 230 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 11 |  |
| 231 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 12 |  |
| 232 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 12А |  |
| 233 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 13 |  |
| 234 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 14 |  |
| 235 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 14А |  |
| 236 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 2 |  |
| 237 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 22 |  |
| 238 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 24 |  |
| 239 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 2А |  |
| 240 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 4 |  |
| 241 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 4А |  |
| 242 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 6 |  |
| 243 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 6А |  |
| 244 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 7 |  |
| 245 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 8, ул. Свердлова, д. 24. |  |
| 246 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Маяковского, д 8А |  |
| 247 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Октябрьская, д 1А |  |
| 248 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Островского, д 1 |  |
| 249 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 17 |  |
| 250 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 19 |  |
| 251 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 21 |  |
| 252 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 29, д 31 |  |
| 253 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 3 |  |
| 254 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 5 |  |
| 255 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Партизанская, д 7/2 |  |
| 256 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 17 |  |
| 257 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 19 |  |
| 258 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 21 |  |
| 259 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 23 |  |
| 260 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 25 |  |
| 261 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 26 |  |
| 262 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 29 |  |
| 263 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 3 |  |
| 264 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 30 |  |
| 265 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 30А |  |
| 266 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 31 |  |
| 267 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 32 |  |
| 268 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 33 |  |
| 269 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 4 |  |
| 270 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 5, д 7, д 9, д 11, д 13, д 15 |  |
| 271 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свердлова, д 6, д 8, д 10, д 12, д 14, д 16, д 18, д 20. |  |
| 272 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 2/35 |  |
| 273 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 3 |  |
| 274 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 4 |  |
| 275 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 5 |  |
| 276 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 6 |  |
| 277 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 7 |  |
| 278 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Свободы, д 8/40 |  |
| 279 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Северная, д 3 |  |
| 280 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Северная, д 5 |  |
| 281 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 19, д 19А. |  |
| 282 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 21 |  |
| 283 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 3 |  |
| 284 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 5/2 |  |
| 285 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 6 |  |
| 286 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 7 |  |
| 287 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Спортивная, д 9/2 |  |
| 288 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чайковского, д 4 |  |
| 289 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чайковского, д 5 |  |
| 290 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чайковского, д 7 |  |
| 291 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чайковского, д 8 |  |
| 292 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чкалова, д 1, д 3, ул Партизанская, д 13А |  |
| 293 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чкалова, д 14 |  |
| 294 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чкалова, д 17 |  |
| 295 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чкалова, д 4 |  |
| 296 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чкалова, д 5 |  |
| 297 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Чкалова, д 6, д 8, д 10 |  |
| 298 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 10, д 12. |  |
| 299 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 14 к 1 |  |
| 300 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 14 к 2 |  |
| 301 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 16 |  |
| 302 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 18 |  |
| 303 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 20, д 22, д 24 |  |
| 304 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 3 |  |
| 305 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 4 |  |
| 306 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 5 |  |
| 307 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 7, д.9. |  |
| 308 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 9А |  |
| 309 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, д 9Б |  |
| 310 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ул Школьная, д 20, д 22, д 24 |  |
| 311 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, деревня Большие Поля, д 96, д 99, д 101. |  |
|  | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ : |  |
| 1 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ЛУЧКИ перед ЗАГС (въезд в город 2 треугольника). |  |
| 2 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ЛУЧКИ Аллея от дома1 по ул. Свердлова до пл.Ленина. |  |
| 3 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ЛУЧКИ около дома 23 по ул. Дзержинского (Чертово колесо). |  |
| 4 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ЛУЧКИ территория перед стадионом "Химик". |  |
| 5 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ЛУЧКИ территория начало пер. Островского (спортивная площадка у реки Кушелка). |  |
| 6 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, ЛУЧКИ площадка у дома ул. Ломоносова, 77. |  |
| 7 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка по ул. Пригородная, д.10Б. |  |
| 8 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка напротив домов по ул. Партизанская, 29,31. |  |
| 9 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Территория рядом с домом ул. Партизанская, д.28. |  |
| 10 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Территория прилегающий к мемориалу "Северная окраина". |  |
| 11 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка напротив дома по ул. Кирова, 12А. |  |
| 12 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка напротив дома по ул. Баранова, 20. |  |
| 13 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Подход к Музыкальной и Художественной школам с ул. Ленина. |  |
| 14 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка перед домами по ул. Ленина,25 корп. 4, 6, 8. "Яблоневый сад" |  |
| 15 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Береговая зона (пляж) по ул. Партизанская напротив рынка. |  |
| 16 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Территория за памятником партизанам, напротив домов по ул. Партизанская, 1-7. |  |
| 17 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Зона отдыха у домов по ул. Баранова, 2 и ул. Партизанская, 27. |  |
| 18 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Спортивная площадка рядом с домами по ул. Грибоедова, 7,9 и ул. Партизанская, 6А. |  |
| 19 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Вдоль дома 16 по ул. Грибоедова до ФОК |  |
| 20 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Между ФОК и домом 1 по ул. Северная |  |
| 21 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Территория за памятником комсомольцам строителям города ул. Спортивная |  |
| 22 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Освещение наб. р. Плюсса за ДЮСШ |  |
| 23 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Набережная р. Плюсса напротив маг. "ВИМОС" и стадиона "Шахтер" |  |
| 24 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Набережная р. Плюсса напротив белкин лес, телевизионная вышка |  |
| 25 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Объездная за телевизионной вышкой, Сосновый лес |  |
| 26 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Белкин Лес за "СИТ"до объездной дороги |  |
| 27 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Между СИТ и домами 2,4 по ул. Климчука до объездной дороги |  |
| 28 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Благоустройство зоны возле памятник "Шахтерская семья" на ул. Кирова |  |
| 29 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Доска почёта на ул. Кирова |  |
| 30 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка от ул. Ленина до ул.Ш.Слава, д.14 корп.2 |  |
| 31 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Перед домами 7,9 по ул. Ш.Слава (Солнечный круг) |  |
| 32 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, За домом 11 по пр-кт. Молодежный и СОШ №6 до объездной дороги |  |
| 33 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Благоустройство от ул. Зеленая до МОУ"Сланцевская СОШ №6" |  |
| 34 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Перед домами 16,20 по ул. Ш.Слава и ул. Речной. |  |
| 35 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, За домами 11,13 по ул. Гагарина и берегом реки Кушелка. |  |
| 36 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка между детской Поликлиникой и рекой Кушелка. |  |
| 37 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Территория у железнодорожного вокзала и ул. Полевая |  |
| 38 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Территория у железнодорожного вокзала и ул. Привокзальная |  |
| 39 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Берег реки Кушелка напротив ул. Вокзальная, ул. Парковая. |  |
| 40 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, Площадка СИЖНО |  |
| 41 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, детская площадка напротив домов 16, 18 по ул. Грибоедова |  |
| 42 | Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, детская площадка за домом 26 по ул. М. Горького |  |