| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.05.2021 |  | № |  | 629-п |
| О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 29.11.2017 № 1766-п |  |  |  |  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях исполнения предписания комитета градостроительной политики Ленинградской области от 03.06.2020 № 11-5/2020, администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2027 годы, утвержденную  постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 29.11.2017 № 1766-п:

1.1. Изложить паспорт Программы в новой редакции:

«ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области на

2018-2027 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2018-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |

|  | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план МО «Сланцевское городское поселение». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) |
| Цели и задачи Программы | - обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос); - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении; - условия для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки территории | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), со 80% в 2017 году до 10% в 2027 году; - прирост протяженности дорог к 2027 году за счет вновь выявленных дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения. Сроки реализации Программы: 2018-2027 годы |
| Объем требуемых капитальных вложений | К источникам финансирования Программы относятся: - бюджет Правительства Ленинградской области; - бюджет муниципального образования «Сланцевское городское поселение»; - прочие источники финансирования. Общий объем необходимых финансовых средств составляет 699 662, 50 тыс. руб., Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов различных уровней и степени реализации мероприятий. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры поселения. |

1.2. Изложить пункт 2.6 Программы в новой редакции:

«2.6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в рамках градостроительной деятельности

2.6.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Сланцевского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 гг. |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них | местный бюджет | 36795,80 | 38069,80 | 42924,30 | 47721,80 | 47300,00 | 238000,00 |
| 2 | Содержание светофорных объектов | местный бюджет | 418,55 | 409,00 | 425,40 | 665,10 | 746,90 | 2759,60 |
| 3 | Отсыпка щебнем участка автомобильной дороги в районе пр. Молодежный в г. Сланцы | местный бюджет | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Устройство пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Кирова (между домами №№ 44 и 51/1) в г. Сланцы | местный бюджет | 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской | местный бюджет | 1677,80 | 2203,10 | 1789,00 | 1800,00 | 1900,00 | 10000,00 |
| 6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком | местный бюджет | 1427,10 | 1909,60 | 2235,80 | 2250,00 | 2500,00 | 12500,00 |
| 7 | Установка дорожных знаков постоянной дислокации | местный бюджет | 812,30 | 128,40 | 430,30 | 750,00 | 700,00 | 2500,00 |
| 8 | Установка автономных пешеходных светофоров Т-7 (двухсторонний) в г. Сланцы, ул. Спортивная (напротив ДЮСШ») | местный бюджет | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Установка Г-образных опор в г. Сланцы по ул. Кирова | местный бюджет | 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Проектирование строительства светофорного объекта | местный бюджет | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Разработка и актуализации проекта организации дорожного движения | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Разработка проекта переноса существующих автобусных остановок | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Разработка проекта на устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Установка пешеходных ограждений перильного типа | местный бюджет | 1677,80 | 0,00 | 623,90 | 27,90 | 600,00 | 2000,00 |
| 15 | Ремонт автобусных остановок | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1500,42 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 |
| 16 | Установка автобусных павильонов | местный бюджет | 0,00 | 1564,26 | 2244,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5000,00 |
| 17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Дорожная (участок от ПК1+59,7 до ПК4+19) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 2052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Кирова (участок от ул. Ленина до ул. Партизанской) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 23238,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Дорожная (участок от ПК4+19 до ПК7+84) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 3544,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно | местный бюджет/областной бюджет | 1265,88 | 11371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Грибоедова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 2365,368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК0+0 до ПК27+75,68) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 32569,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Свободы в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 11668,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Максима Горького (участок от ул. Кирова до дома № 7 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1841,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Максима Горького (участок от дома № 7 до дома № 11 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 4003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения ул. Право-Набережная в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения проезд от ул. 1 Мая до Кингисеппского шоссе в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 15972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения объездная дорога от ул. Гагарина до ул. Ленина (Участок дороги от ул. Гагарина до магазина ВИМОС) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 13595,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения ул. Поселковая (участок дороги от Сланцевского шоссе до ул. ДОК) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 18973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения ул. ДОК (участок дороги от ул. Поселковая до ул. Красная) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 10301,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения объездная дорога от пр. Молодежный до ул. Гагарина (Участок дороги от ул. Полевая до ул. Гагарина) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Баранова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области | местный бюджет/областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3944,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения стационарным уличным освещением | местный бюджет | 0,00 | 467,90 | 423,50 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 34 | Проектирование строительства линий стационарного уличного освещения | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 506,40 | 230,50 | 0,00 | 1000,00 |
| 35 | Паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 729,70 | 725,00 | 785,70 | 1783,82 |
| 36 | Контроль ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области за состоянием автотранспорта | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Контроль администрацией Сланцевского муниципального района за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Контроль собственниками транспортных средств за их техническим состоянием | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Сохранение администрацией Сланцевского муниципального района участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Оптимизация перевозчиками парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мониторинг и контроль администрацией Сланцевского муниципального района и компаниями-перевозчиками за работой общественного транспорта | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

2.6.2. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры

| Наименование показателей развития инфраструктуры |  | Целевой индикатор программы |  |  | Показатель существующий |  | Показатель планируемый |  |  | Срок внедрения |  | Исполнители, | участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсыпка щебнем участка автомобильной дороги в районе пр. Молодежный в г. Сланцы |  | м3 |  |  | 0 |  | 794 |  |  | 2018 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Устройство пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Кирова (между домами №№ 44 и 51/1) в г. Сланцы |  | объект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2018 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Установка автономных пешеходных светофоров Т-7 (двухсторонний) в г. Сланцы, ул. Спортивная (напротив ДЮСШ») |  | комплект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2018 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Установка Г-образных опор в г. Сланцы по ул. Кирова |  | комплект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2018 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Проектирование строительства светофорного объекта |  | проект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2019 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Разработка и актуализации проекта организации дорожного движения |  | проект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2020 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Установка пешеходных ограждений перильного типа |  | м |  |  | 0 |  | 2900 |  |  | 2018 год, 2020-2027 годы |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта переноса существующих автобусных остановок |  | проект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2020 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Установка автобусных павильонов |  | объект |  |  | 0 |  | 41 |  |  | 2019-2027 годы |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью |  | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2027 гг. |  | перевозчики |  |  |
| - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области за состоянием автотранспорта |  | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2027 гг. |  | ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области |  |  |
| - Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта на устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | проект |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2020 год |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения стационарным уличным освещением |  | км |  |  | 0 |  | 2,2 |  |  | 2019-2020 годы |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
| Проектирование строительства линий стационарного уличного освещения |  | проект |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2020-2021 годы, 2023-2027 годы |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
|  | - Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения на вновь построенных территориях и существующей улично-дорожной сети в соответствии с документами территориального планирования |  |  |  |  | Определяется по мере реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | км |  | 0 |  |  |  | 2018-2027 гг. |  |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
|  | Сохранение администрацией Сланцевского муниципального района участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам |  | км |  | 71,1 | 83,1 |  |  | 2018-2027 гг. |  |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
|  | Паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |  | % |  | 50 | 100 |  |  | 2020-2025 гг. |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрация Сланцевского муниципального района |  |  |
|  | - Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области за состоянием автотранспорта |  | Организационное мероприятие |  |  |  |  |  | 2018-2027 гг. |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области |  |  |
| - Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг и контроль администрацией Сланцевского муниципального района и компаниями-перевозчиками за работой общественного транспорта |  |  |  | Организационное мероприятие |  |  |  | 2018-2027 гг. |  |  | администрация Сланцевского муниципального района, компании-перевозчики |  |  |  |
| Контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |  |  |  | Организационное мероприятие |  |  |  | 2018-2027 гг. |  |  | Администрация Сланцевского муниципального района |  |  |  |

2.6.3. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показатели (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений на основании следующей формулы:

F — Fфакт / Fплан 100,

где:

F— степень соответствия	достижения	целей	и эффективности	использования бюджетных средств, %;

Fфакт — фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан — плановое значение объема финансовых	ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за ответный период».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «знамя труда» и разместить на официальном сайте Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Сланцевского муниципального района Сорокина Н.А.

И.о. главы администрации

муниципального образования                                                          Р.М. Саитгареев