Проект

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
              СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________                                                                                     			 №  ______

О внесении изменений в постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.11.2018 № 1488-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы

В соответствии со статьей 179, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» (с изменениями от 17.12.2021 № 1788-п), в целях приведения мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 12.11.2018 № 1488-п (с изменениями от 27.03.2019 № 344-п, от 23.04.2019 № 512-п, от 29.07.2019 № 1036-п, от 27.09.2019 № 1410-п, от 25.11.2019 № 1867-п, от 13.02.2020 № 180-п, от 28.05.2020 № 689-п, от 27.07.2020 № 982-п, от 10.02.2021 № 146-п, от 30.04.2021 № 580-п, от 16.07.2021 № 916-п, от 23.12.2021№ 1844-п),  решением совета депутатов Сланцевского городского поселения  от 16.12.2020 № 92-гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 № 97-гсд, от 22.06.2021 № 120-гсд, от 28.09.2021 № 127-гсд, от 28.10.2021 № 141-гсд, от 21.12.2021 № 154-гсд), решением совета депутатов Сланцевского городского поселения от 21.12.2021 № 157-гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 15.02.2022 № 167-гсд),  на основании выписки из протокола заседания экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ от 24 февраля 2022 года  № 02/22, экспертного заключения ревизионной комиссии муниципального образования Сланцевский муниципальный района Ленинградской области от 22 февраля 2022 года № 01-18-04/19, администрация Сланцевского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Сланцевского муниципального района от  12.11.2018 № 1488-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы (с изменениями от 27.03.2019 № 344-п, от 23.04.2019 № 512-п от 29.07.2019 № 1036-п, от 27.09.2019 № 1410-п, от 25.11.2019 № 1867-п, от 13.02.2020 № 180-п, от 28.05.2020 № 689-п, от 27.07.2020 № 982-п, от 10.02.2021 № 146-п, от 30.04.2021 № 580-п от 16.07.2021 № 916-п, от 23.12.2021№ 1844-п):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы (далее-Программа) строку 9 изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 897420,03112 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2019 г. - 113663,41053 тыс. руб. 2020 г. - 152526,29938 тыс. руб. 2021 г. – 150923,41021 тыс. руб. 2022 г. – 129658,41100 тыс. руб. 2023 г. - 115682,00000 тыс. руб. 2024 г. - 117355,70000 тыс. руб. 2025 г. - 117610,80000 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Приложения  1, 2  Программы изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в приложении к газете «Знамя труда» (без приложений) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в полном объёме

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Гришакова В.Е.

Глава администрации

муниципального образования                                                                 М.Б. Чистова

Приложение № 1 к Программе

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от ______ № ____-п)

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы на 2019-2021 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2019-2025 годы | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 113663,41053 | 0,00000 | 21006,94200 | 92656,46853 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 152526,29938 | 0,00000 | 51221,31800 | 101304,98138 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 150923,41021 | 0,00000 | 35790,59952 | 115132,81069 | 0,00000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 420597,48760 | 0,00000 | 110907,44900 | 309690,03860 | 0,00000 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Сектор коммунальной инфраструктуры, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 32726,15700 | 0,00000 | 21006,94200 | 11719,21500 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 67889,12600 | 0,00000 | 50046,31800 | 17842,80800 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 53141,12752 | 0,00000 | 31928,39952 | 21212,72800 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП ККП» при оказании банных услуг населению | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 8212,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 8212,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 10157,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 10157,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 15618,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 15618,60000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 375,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 24038,757,00 | 0,00000 | 21006,942,00 | 3031,81500 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 57471,82600 | 0,00000 | 50046,31800 | 7425,50800 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 37262,52752 | 0,00000 | 31928,39952 | 5334,12800 | 0,00000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Замена тепловой трассы микрорайона Лучки по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, от ТК-1 до ТК-198 по ул. 1 Мая | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2020 | 11810,81000 | 0,00000 | 10629,73000 | 1181,08000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.4. Обследование и получение заключения специализированной организации о технической возможности (невозможности) проведения реконструкции многоквартирных домов с целью приспособления жилых помещений и общего имущества для обеспечения условий их доступности для инвалидов | Сектор жилищного контроля администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 153756,41052 | 0,00000 | 102981,65952 | 50774,75100 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства, сектор жилищного хозяйства, сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 32008,58353 | 0,00000 | 0,00000 | 32008,58353 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 33696,34038 | 0,00000 | 1175,00000 | 32521,34038 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 38362,38869 | 0,00000 | 2999,99963 | 35362,38906 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.2. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях общего пользования, включая разработку экологических документов, определяющих класс опасности отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 178,61378 | 0,00000 | 0,00000 | 178,61378 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1562,19391 | 0,00000 | 0,00000 | 1562,19391 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1506,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 1506,10000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 98,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 98,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,50000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.4. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Слацы, ул. Ленина | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 2785,18590 | 0,00000 | 0,00000 | 2785,18590 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 4778,48800 | 0,00000 | 0,00000 | 4778,48800 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 3074,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3074,80000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.6. Уличное освещение | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 16634,29006 | 0,00000 | 0,00000 | 16634,29006 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 11595,40400 | 0,00000 | 0,00000 | 11595,40400 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12000,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.7. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 99,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 99,63100 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 98,97840 | 0,00000 | 0,00000 | 98,97840 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 5901,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5901,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 11841,41411 | 0,00000 | 1175,00000 | 10666,41411 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 15170,17369 | 0,00000 | 2650,00000 | 12520,17369 | 0,00000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Благоустройство территории, прилегающей к монументальному памятнику советским воинам, павшим в боях по время Великой Отечественной войны, г. Сланцы, ул. Партизанская, 30 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2020 | 1236,84211 | 0,00000 | 1175,00000 | 61,84211 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1210,52632 | 0,00000 | 1150,00000 | 60,52632 | 0,00000 |
| 2.8.2. Оборудование дет. Игровой площадки у д. 7 по ул. Шахтерской Славы | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2021 | 1578,94737 | 0,00000 | 1500,00000 | 78,94737 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 353,25622 | 0,00000 | 0,00000 | 353,25622 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациями в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 755,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 755,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 535,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 535,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.11. Канализация и очистка стоков | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 4101,56368 | 0,00000 | 0,00000 | 4101,56368 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 587,34289 | 0,00000 | 0,00000 | 587,34289 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2186,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2186,50000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.13. Разработка дизайн-проекта благоустройства территории | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.14. Обустройство уличного освещения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 213,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 213,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 921,36196 | 0,00000 | 0,00000 | 921,36196 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2697,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2697,50000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.15. Разработка и актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2020 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.16. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2021 | 384,61500 | 0,00000 | 349,99963 | 34,61537 | 0,00000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1. Создание мест накопления ТКО дер. Сижно, пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2021 | 384,61500 | 0,00000 | 349,99963 | 34,61537 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.17. Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2021 | 107,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 107,70000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 104067,31260 | 0,00000 | 4174,99963 | 99892,31297 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 48928,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 48928,67000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 50940,83300 | 0,00000 | 0,00000 | 50940,83300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 59419,89400 | 0,00000 | 862,20037 | 58557,69363 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 409,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 470,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 470,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 925,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 925,20000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 48219,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 48219,67000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 49140,73300 | 0,00000 | 0,00000 | 49140,73300 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 56822,22100 | 0,00000 | 0,00000 | 56822,22100 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.4. Проектирование строительства светофорного объекта | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.5. Разработка и актуализация проекта организации дорожного движения | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2020 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.6. Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2020 | 729,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 725,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 725,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.20218 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2021 | 947,47300 | 0,00000 | 862,20037 | 85,27263 | 0,00000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. Снос деревьев вдоль автомобильных дорог местного значения пос. Шахта № 3 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2021 | 947,47300 | 0,00000 | 862,20037 | 85,27263 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 159289,39700 | 0,00000 | 862,20037 | 158427,19663 | 0,00000 |

Приложение № 2 к Программе

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от ______ № ____-п)

План мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения» на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб., в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
|  |  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схем водо- и теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,00000 | 0,00000 | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевсокго муниципального района |
|  |  | 2023 | 709,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 709,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 702,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 702,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 702,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 702,20000 | 0,00000 |  |
| 2 | Субсидии на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению | 2022 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 5598,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 5598,90000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 5544,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5544,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 5544,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5544,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  | 2022 | 6760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6760,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 | 6308,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 6308,10000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 6246,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 6246,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 6246,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 6246,20000 | 0,00000 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидии на возмещение затрат МП «ККП» в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | 2022 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 559,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 559,90000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 554,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 554,40000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 554,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 554,40000 | 0,00000 |  |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | 2022 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 466,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 466,60000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 462,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 462,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Содержание кладбищ Сланцевского городского поселения | 2022 | 109,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 109,90000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 102,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,60000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 101,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,50000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 101,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,50000 | 0,00000 |  |
| 4 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | 2022 | 4858,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 4858,60000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 4822,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 4822,10000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 3554,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3554,80000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 3554,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3554,80000 | 0,00000 |  |
| 5 | Уличное освещение | 2022 | 16900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16900,00000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 15770,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 15770,30000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 15615,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 15615,60000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 15615,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 15615,60000 | 0,00000 |  |
| 6 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | 2022 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 93,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 93,30000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 92,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 92,40000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 92,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 92,40000 | 0,00000 |  |
| 7 | Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города 9прочие мероприятия по благоустройству) | 2022 | 14700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14700,00000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 14200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14200,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 14768,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14768,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 14768,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14768,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2022 | 4300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4300,00000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 4500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4500,00000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2024 | 4680,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4680,00000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2025 | 4680,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4680,00000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
| 9 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2022 | 1412,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 1412,80000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 1318,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 1318,40000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 1305,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 1305,40000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 1305,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 1305,40000 | 0,00000 |  |
| 10 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области т содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО» | 2022 | 1379,56100 | 0,00000 | 1255,40000 | 124,16100 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 115,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 115,90000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 114,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 114,70000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 114,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 114,70000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  | 2022 | 44860,86100 | 0,00000 | 1255,40000 | 43605,46100 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 | 41833,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 41833,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 41134,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 41134,10000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 41248,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 41248,80000 | 0,00000 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | 2022 | 564,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 564,30000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 526,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 526,60000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 521,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 521,40000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 521,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 521,40000 | 0,00000 |  |
| 2 | Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения | 2022 | 70607,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 70607,30000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 62182,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 62182,50000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 64669,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 64669,80000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 64669,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 64669,80000 | 0,00000 |  |
| 3 | Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги | 2022 | 596,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 596,50000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 556,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 556,60000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 551,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 551,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 551,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 551,20000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  | 2022 | 71768,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 71768,10000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 | 63265,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 63265,70000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 65742,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 65742,40000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 65742,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 65742,40000 | 0,00000 |  |
| 1. Мероприятия направленные на достижение целей проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия направленные на достижение целей проекта «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и строительство систем теплоснабжения | 2022 | 3581,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 3581,18000 | 0,00000 | Сектор коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 3341,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3341,80000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 3309,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3309,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 3309,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3309,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  | 2022 | 3581,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 3581,18000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 | 3341,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3341,80000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 3309,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3309,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 3309,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3309,00000 | 0,00000 |  |
| 2. Мероприятия направленные на достижение целей проекта «Повышение степени благоустройства территории Сланцйевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство уличного освещения | 2022 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 933,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 933,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2022 | 1688,27000 | 0,00000 | 1536,30000 | 151,97000 | 0,00000 | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
|  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 140,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 140,40000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  | 2022 | 2688,27000 | 0,00000 | 1536,30000 | 1151,97000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 | 933,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 933,20000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 924,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 1064,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 1064,40000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по Программе |  | 2022 | 129658,41100 | 0,00000 | 2791,70000 | 126866,71100 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 | 115682,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 115682,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 | 117355,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 117355,70000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 | 117610,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 117610,80000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по Программе |  |  | 480306,91100 | 0,00000 | 2791,70000 | 477515,21100 | 0,00000 |  |