| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.06.2020 |  | № |  | 707-п |
| Об организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2021 год |  |  |  |  |

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области                            от 26.12.2013 № 508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 № 345 «О Краткосрочном плане  реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», постановлением администрации Сланцевского муниципального района                        от 02.10.2019 № 1448-п «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сланцевского городского поселения», рассмотрев предложения регионального оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в связи с отсутствием решения собственников помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта общего имущества на 2021 год, администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемую сметную стоимость расходов на капитальный ремонт.

3. Утвердить возможность изменения цены договора о проведении капитального ремонта в соответствии с пунктом 222 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, согласно предложению регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» -                     2021 год.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению - средства собственников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

6. Назначить начальника сектора коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района Цыганову Светлану Сергеевну, специалиста первой категории сектора коммунальной инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района Оданец Оксану Викторовну, уполномоченными лицами от имени администрации для утверждения смет, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Сорокина Н.А.

Глава администрации

муниципального образования                                                              М.Б. Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 04.06.2020 № 707-п

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2014-2043годы, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества

| № п\п | Адрес МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Сроки проведения работ | Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 22 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии) | 2021 | 186 065,54 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения) | 2021 | 182 370,19 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 353 776,88 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 576 849,42 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 1 299 062,03 |
| 2. | г. Сланцы, ул. Баранова, д. 8 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 1 160 014,61 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 1 160 014,61 |
| 3. | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 12а | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 488 692,14 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 1 611 912,12 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 2 100 604,26 |
| 4. | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 27/11 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 2021 | 143 780,14 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 2021 | 171 898,18 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 315 678,32 |
| 5. | г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 5 | Проектные работы (на капитальный ремонт системы водоотведения) | 2021 | 108 230,20 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 565 443,28 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 673 673,48 |
| 6. | г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 9/2 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии) | 2021 | 223 486,58 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 223 486,58 |
| 7. | г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 1 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 2021 | 153 646,68 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 2021 | 118 809,40 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 272 456,08 |
| 8. | г. Сланцы, ул. Кирова, д. 30 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 2021 | 287 020,30 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ) | 2021 | 357 704,04 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 644 724,34 |
| 9. | г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 6 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 566 320,86 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 212 513,71 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 778 834,57 |
| 10. | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 21 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 632 855,32 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 237 751,18 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 870 606,50 |
| 11. | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 19 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии) | 2021 | 124 153,16 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 610 243,96 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 229 005,91 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 963 403,03 |
| 12. | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 17 | Проектные работы ( на капитальный ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии) | 2021 | 117 466,88 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 582 480,65 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 218 268,06 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 918 215,59 |
| 13. | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 11 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 564 964,00 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 211 493,27 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 776 457,27 |
| 14. | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 7 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 590 609,28 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 221 411,92 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 812 021,20 |
| 15. | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 5 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 567 711,71 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 212 555,96 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 780 267,67 |
| 16. | г. Сланцы, ул. Дзержинского, д. 28 | Проектные работы ( на капитальный ремонт фасада) | 2021 | 561 967,73 |
|  |  | Проектные работы ( на капитальный ремонт крыши) | 2021 | 211 718,95 |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2021 | 0 |
|  |  | Итого: |  | 773 686,68 |