| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.07.2018 |  |  | № | 905-п |
| Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создание привлекательного облика территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы |  |  |  |  |

В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы, руководствуясь Приказом Минстроя России                            от 13.04.2017  № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», в соответствии с решением Совета депутатов Сланцевского городского поселения от 31.10.2017 № 307-гсд «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области», в целях организации выполнения работ, направленных на избавление                от визуального мусора на территории Сланцевского городского поселения, администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области                             на 2018-2022 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя Труда» и разместить на официальном сайте Сланцевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

муниципального образования                                                               М.Б. Чистова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 18.07.2018 № 905-п

(приложение)

Комплексный план-график

мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся рекламных конструкций на территории Сланцевского городского поселения | 2018-2022 | Отдел строительства и архитектуры администрации Сланцевского муниципального района |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и объектов дорожной инфраструктуры, нормам федерального законодательства и Правил благоустройства на территории Сланцевского городского поселения | 2018-2022 | Отдел строительства и архитектуры администрации Сланцевского муниципального района |
| 3 | Организация работы по поэтапному приведению дорожной инфраструктуры, вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий в соответствии с правилами благоустройства на территории Сланцевского городского поселения. | 2018-2022 | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (знаков, указателей, схем) обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей города. | до декабря 2022 года | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы. | 2018-2022 | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |