| Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.12.2016 |  |  | № | 2028-п |
| Об утверждении дорожной карты по внедрению энергосервисной деятельности на территориях муниципальных образований Сланцевского муниципального района |  |  |  |  |

В связи с рекомендациями комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, администрация Сланцевского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению энергосервисной деятельности на территориях муниципальных образований Сланцевского муниципального района (далее дорожная карта) согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям  муниципальных  учреждений Сланцевского муниципального района использовать  дорожную карту в работе по заключению энергосервисных контрактов.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Сланцевского муниципального района.

| Глава администрации муниципального образования | И.Н. Федоров |
| --- | --- |

2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 28.12.2016 № 2028-п

(приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению энергосервисной деятельности на территориях муниципальных образований Сланцевского муниципального района

Настоящая дорожная карта разработана в связи с рекомендациями комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области – пункт 9 приложения № 2 к  Положению о формировании рейтинга администраций муниципальных районов Ленинградской области и органов исполнительной власти Ленинградской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к Распоряжению комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 05.12.2016 № 88.

Рекомендуемый порядок проведения мероприятий по реализации энергосервисной деятельности на территориях муниципальных образований Сланцевского муниципального района:

1. Муниципальное учреждение Сланцевского муниципального района (далее - МУ) на основании данных энергетической декларации за отчетный год формирует информацию для предложения по заключению энергосервисного контракта (далее - ЭК) с указанием предполагаемых энергосберегающих мероприятий, предполагаемого энергетического эффекта, объема финансирования, объема потребления энергетических ресурсов за отчетный год – в срок до 01.02.2017.

2. МУ размещает информацию в сети интернет с запросом предложений по ЭК  – в срок до 01.03.2017.

3. Энергосервисные компании рассматривают размещенную информацию и формируют предложения по их возможному исполнению, которые направляются МУ – в срок до 01.04.2017.

4. МУ  рассматривает предложения энергосервисных компаний по заключению ЭК и в соответствии с Законодательством по муниципальным закупкам проводит соответствующие процедуры- до 01.05.2017.

5. При необходимости (отсутствие заинтересованных энергосервисных компаний в текущем периоде процедур) последовательность действий повторяется ежемесячным периодом исполнения.