УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от  11.10.2019 № 1520-п

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства  в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы

2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства  в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы

| Цель программы «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы (далее – программа) | Повышение эффективности использования объектов социальной сферы, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - приведение общеобразовательных учреждений к современным требованиям; - создание комфортных условий для проведения учебно-образовательного процесса; - повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района. - улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского муниципального района |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. Общий объём финансирования составляет 98 272,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 1 252,80 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 97 019,90 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2020 г. - 94 436,2 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 94 227,40 тыс. руб. 2021 г. - 724,5 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,8 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 515,7 тыс. руб. 2022 г. - 745,00 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,8 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 536,20 тыс. руб. 2023 г. - 766,40 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,8 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 557,60 тыс. руб. 2024 г. - 788,70 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,8 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 579,90 тыс. руб. 2025 г. - 811,90 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,8 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 603,10 тыс. руб. |
| Показатели: социальной эффективности, экономической эффективности, бюджетной эффективности | В результате реализации мероприятий программы ожидается: - обеспечение качественным общим образованием, соответствующим требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностями общества и каждого гражданина. - увеличение отремонтированных дорог общего пользования; - повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы | 1. Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС. 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием (за год, м); 2. Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования. |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» |
| Разработчик программы | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки разработки программы | Сентябрь 2019 года. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственные исполнители программы | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района; Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3» |
| Соисполнители программы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района; Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3» |
| Участники программы | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Начальник строительного отдела Носкова Светлана Ивановна, (81374) 219-88 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района, Сорокин Николай Александрович (81374)22808 |

1. Характеристика текущего состояния социальной сферы и транспортной инфраструктуры

Настоящая муниципальная  программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства  в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы (далее программа) включает в себя мероприятия, направленные на:

1. Развитие сети учреждений социальной сферы в части строительства новых и реновации старых объектов.

2. Развитие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В системе образования района функционирует 9 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:

образовательное учреждение начальная школа - детский сад – 1;

основные общеобразовательные организации – 2;

средние общеобразовательные организации – 6, в т.ч. 4 - городские школы, 2 – сельские.

В настоящее время в связи с приостановкой с 01.09.2017 года образовательной деятельности в одном из двух зданий СОШ № 3, которая повлекла за собой необходимость организации процесса образования в данном образовательном учреждении со смещенным графиком чередования урочной и внеурочной деятельности, а также в связи с ежегодным увеличением количества школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования встает вопрос о необходимости приведения старых школ к современным образовательным стандартам: выполнение капитального ремонта зданий с применением новых строительных технологий.

К одним из наиболее существенных ограничений в Сланцевском муниципальном районе относится низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог в соответствии с утвержденным Перечнем составляет 14 333 м с грунтовым и щебенчатым видом покрытия, которые нуждаются в неотложном проведении работ по капитальному ремонту или ремонту.

К основным причинам высокой доли дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, относятся следующие:

- недостаточные объемы финансирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения.

- отсутствие эффективной системы контроля за движением по автодорогам грузовых автомобилей, перевозящих негабаритные и тяжеловесные грузы;

- несовершенная система управления содержанием дорожной сети, включая формирование требований по проведению дорожных работ и по транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог, оценку уровня содержания, приемку выполненных работ и контроль за исполнением подрядчиками принятых обязательств и др.

Из-за недофинансирования автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполняется полный комплекс работ, предусмотренный нормативными документами по содержанию дорожной сети.

2. Приоритеты и цели политики в сфере реализации программы.

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее образование) в России в значительной степени сегодня решены.

Традиционные институты образования - детские сады, школы, колледжи, университеты, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами самообразования. Поэтому современная программа развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. Поэтому системными приоритетами становятся:

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

-  обеспечение доступности образования;

- повышение качества результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития российского общества и экономики;

- модернизация и реновация старых школьных учреждений.

Приоритеты политики в сфере транспортной инфраструктуры включают:

- создание современной системы планирования, выполнения, учета и приемки работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, основанной на муниципальных контрактах, с приемкой выполненных работ на основе оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а не натуральных показателей выполненных работ;

- создание эффективной системы контроля за движением по дорогам общего пользования местного значения грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы;

- привлечение инвестиций в ремонт и развитие дорожной сети инициаторов крупных инвестиционных проектов, в том числе восстановление дорог после завершения строительства.

3. Срок реализации программы.

Период реализации Программы — с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года.

4. Цели и задачи программы.

Основной целью программы является повышение эффективности использования объектов социальной сферы, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

На достижение цели программы направлено решение следующих задач:

- приведение общеобразовательных учреждений к современным требованиям;

- создание комфортных условий для проведения учебно-образовательного процесса;

- повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района.

- улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского муниципального района.

5. Характеристика основных мероприятий программы и основные ожидаемые результаты

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм - приложение №№ 6,7 к программе):

Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе» (приложение № 6 к Программе).

Основные мероприятия:

1. Реновация организаций общего образования;

2. Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования.

В результате реализации мероприятий ожидается:

- ликвидировать ветхие и аварийные здания образовательных учреждений;

- обеспечить качество процесса учебного образования.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение № 7 к Программе)

Основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов;

3. Содержание автомобильных дорог местного значения.

В результате реализации мероприятий ожидается:

- приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами;

- сохранение существующей дорожной сети Сланцевского муниципального района, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Несмотря на ожидаемые положительные результаты, необходимо будет продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сферах действия программы. По окончании её срока действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

6. Целевые показатели и индикаторы программы.

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, порядке сбора информации и методике расчета показателей и индикаторов муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение программы

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет 98 272,70 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации и ведомственная структура финансирования программы по годам представлены в приложениях 2 и 3 к программе.

8. Методика оценки результативности программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Для оценки уровня решения поставленных задач программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к программе):

1. Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС;

2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием (м);

3. Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования.

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реновация организаций общего образования; | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3», Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Ухудшение развития точечной социальной инфраструктуры |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3», Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Ухудшение развития точечной социальной инфраструктуры |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Ограничение движения транспорта, ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

Приложение № 2 к Программе

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Сланцевского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы | Отдел по строительству, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 94 436,20 | 208,80 | 94 227,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 724,50 | 208,80 | 515,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 745,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 766,40 | 208,80 | 557,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 788,70 | 208,80 | 579,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 811,90 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 98 272,70 | 1 252,80 | 97 019,90 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 93 740,00 | 0,00 | 93 740,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Реновация организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3», Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 |
| Из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт здания школы № 3, расположенного по адресу: 188565, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11 |  | 2020 | 2020 | 2020 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 93 740,00 | 0,00 | 93 740,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 696,20 | 208,80 | 487,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 724,50 | 208,80 | 515,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 745,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 766,40 | 208,80 | 557,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 788,70 | 208,80 | 579,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 811,90 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 344,80 | 208,80 | 136,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 350,20 | 208,80 | 141,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 355,80 | 208,80 | 147,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 361,70 | 208,80 | 152,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 367,80 | 208,80 | 159,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 374,20 | 208,80 | 165,40 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | 2020 | 2025 | 2020 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 325,40 | 0,00 | 325,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 347,30 | 0,00 | 347,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 361,20 | 0,00 | 361,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 375,70 | 0,00 | 375,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 390,70 | 0,00 | 390,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 406,30 | 0,00 | 406,30 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 4 532,70 | 1 252,80 | 3 279,90 | 0,00 |

Приложение № 3 к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024г. |  |  | 2025г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие |  |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 208,80 | 487,40 | 0,00 | 208,80 | 515,70 | 0,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 | 208,80 | 557,60 | 0,00 | 208,80 | 579,90 | 0,00 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |  |
| 2 | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3» | 0,00 | 93 740,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 208,80 | 94 227,4 | 0,00 | 208,80 | 515,70 | 0,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 | 208,80 | 557,60 | 0,00 | 208,80 | 579,90 | 0,00 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС. | ед. | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием | м | 13881 | 256 | 377 | 259 | 698 | 322 | 440 |
| 2. | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 5 к Программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовый показатель | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС | ед. | Восстановление изношенных, аварийных зданий и приведение их к современным требованиям (реновация) | На дату разработки программы | Выполнение требований действующего законодательства | Фактические данные | Административная информация | Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район | Сплошное наблюдение |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием | км | Приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами | Фактические данные | Приведение протяженности дорог местного значения к нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям | 13,881 | Административная информация | Транспортная инфраструктура | Сплошное наблюдение |
| 3 | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | Проведение обследований для обеспечения качества состояния автомобильных дорог | - | Согласно СП 78.13330.2012 | - | - | Транспортная инфраструктура | Сплошное наблюдение |

Приложение № 6 к Программе

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие объектов социальной инфраструктуры в

Сланцевском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы 1 | Создание современных условий для обеспечения государственных гарантий реализации прав жителей Сланцевского района на получение общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы 1 | - формирование образовательной среды, отвечающей современным требованиям. - модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, актуальными запросами государства и общества. - сохранение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях; - создание комфортных условий для проведения учебно-образовательного процесса. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме 1, с указанием источников финансирования | Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. Общий объём финансирования составляет 93 740,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,00 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 93 740,00 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2020 г. - 93 740,00 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,00 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 93 740,00 тыс. руб. |
| Показатели: социальной эффективности, экономической эффективности, бюджетной эффективности | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы 1 | 1. Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС. |
| Основания для разработки подпрограммы 1 | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» |
| Разработчик подпрограммы 1 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки разработки подпрограммы 1 | Сентябрь 2019 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы 1 (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственные исполнители подпрограммы 1 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - |
| Участники подпрограммы 1 | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы 1 | Начальник отдела по строительству Носкова Светлана Ивановна, (81374) 219-88 |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы 1 | Контроль за выполнением подпрограммы 1, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы1, осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района, Сорокин Николай Александрович.(81374)22808 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1.

В системе образования района функционирует 9 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:

образовательное учреждение начальная школа - детский сад – 1;

основные общеобразовательные организации – 2;

средние общеобразовательные организации – 6, в т.ч. 4 - городские школы, 2 – сельские.

Основная задача в системе общего образования всегда заключалась в обеспечении высокого качества образования, безопасности и комфортности условий обучения, которые будут являться фактором повышения качества жизни населения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

В целях обеспечения  безопасности образовательной деятельности, повышения  уровня  соответствия  требованиям СанПиН и ФГОС ОО проводятся комплексные ремонты отдельных помещений общеобразовательных организаций.

- 2. Приоритеты и цели политики в сфере реализации подпрограммы 1.

Традиционные институты образования - детские сады, школы, колледжи, университеты, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами самообразования. Поэтому современная программа развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. Поэтому системными приоритетами становятся:

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

-  обеспечение доступности образования;

- модернизация и реновация старых школьных учреждений.

3. Срок реализации Подпрограммы 1.

Период реализации Подпрограммы — с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.

- 4. Цели и задачи подпрограммы 1.

Основной целью подпрограммы 1 является создание современных условий для обеспечения государственных гарантий реализации прав жителей Сланцевского района на получение общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

На достижение цели подпрограммы 1 направлено решение следующих задач:

- формирование  образовательной  среды, отвечающей  современным  требованиям.

- модернизация технологий  и  содержания  обучения  в  соответствии с  Федеральными государственными образовательными  стандартами,  актуальными запросами  государства и  общества.

- создание комфортных условий для проведения учебно-образовательного процесса.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1, основные ожидаемые результаты.

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы 1 запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к подпрограмме 1):

Основные мероприятия:

1. Реновация организаций общего образования;

2.Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования.

В результате реализации подпрограммы 1 ожидается:

- реконструкция функционирующих образовательных учреждений с целью открытия дополнительных мест. Для этого будет проводиться модернизация сети и инфраструктуры общего образования.

6. Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 1.

Для оценки уровня решения поставленных задач подпрограммы 1 определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к подпрограмме 1):

- Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.

Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 93 740,00 тыс. руб. (приложение № 3 к подпрограмме 1).

8. Методика оценки результативности подпрограммы 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится на основе оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы 1;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Приложение № 1 к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Подпрограммы 1

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реновация организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3»,Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Ухудшение развития социальной инфраструктуры |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3»,Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства |  |

Приложение № 2 к Подпрограмме 1

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Сланцевского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе» | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3», Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района; Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 93 740,00 | 0,00 | 93 740,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 93 740,00 | 0,00 | 93 740,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Реновация организаций общего образования |  | 2020 | 2020 | 2020 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 |
| Из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт здания школы № 3, расположенного по адресу: 188565, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11 |  | 2020, | 2020 | 2020 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия, сопутствующие проведению реновации организаций общего образования |  | 2020, | 2020 | 2020 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования Подпрограммы 1

тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие |  |
| 2 | Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района, МОУ «СОШ № 3» | 0,00 | 93 740,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 0,00 | 93 740,00 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной Подпрограммы 1 и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2016 г. | 2020 г. |
| Подпрограмма 1«Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе»» |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС. | ед. | 6 | 7 |

Приложение № 7 к Программе

ПОДПРОГРАММА 2

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского муниципального района. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы 2 | - увеличение отремонтированных дорог общего пользования; - повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий. - улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского муниципального района. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме 2, с указанием источников финансирования | Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. Общий объём финансирования составляет 4 532,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 1 252,80 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 3 279,90 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2020 г. - 696,20 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 487,40 тыс. руб. 2021 г. - 724,50 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 515,70 тыс. руб. 2022 г. - 745,00 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 536,20 тыс. руб. 2023 г. - 766,40 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 557,60 тыс. руб. 2024 г. - 788,70 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 579,90 тыс. руб. 2025 г. - 811,90 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 208,80 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 603,10 тыс. руб. |
| Показатели: социальной эффективности, экономической эффективности, бюджетной эффективности | В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 ожидается улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сланцевского муниципального района, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы 2 | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием (за год, м); - Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования |
| Основания для разработки подпрограммы 2 | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» |
| Разработчик подпрограммы 2 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки разработки Подпрограммы 2 | Сентябрь 2019 года |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственные исполнители Подпрограммы 2 | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Подпрограммы 2 | Начальник строительного отдела Носкова Светлана Ивановна, (81374) 219-88 |
| Система управления и контроль за выполнением Подпрограммы 2 | Контроль за выполнением подпрограммы 2, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района, Сорокин Николай Александрович (81374)22808 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2.

Общая протяженность дорог в соответствии с утвержденным Перечнем составляет 14 333 м с грунтовым и щебенчатым видом покрытия, которые нуждаются в неотложном проведении работ по капитальному ремонту или ремонту.

К основным причинам высокой доли дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, относятся следующие:

- недостаточные объемы финансирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения.

- отсутствие эффективной системы контроля за движением по автодорогам грузовых автомобилей, перевозящих негабаритные и тяжеловесные грузы;

- несовершенная система управления содержанием дорожной сети, включая формирование требований по проведению дорожных работ и по транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог, оценку уровня содержания, приемку выполненных работ и контроль за исполнением подрядчиками принятых обязательств и др.

Из-за недофинансирования автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполняется полный комплекс работ, предусмотренный нормативными документами по содержанию дорожной сети.

2. Приоритеты и цели политики в сфере реализации подпрограммы 2.

Приоритеты политики в сфере транспортной инфраструктуры включают:

- создание современной системы планирования, выполнения, учета и приемки работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, основанной на муниципальных контрактах, с приемкой выполненных работ на основе оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а не натуральных показателей выполненных работ;

- создание эффективной системы контроля за движением по дорогам общего пользования местного значения грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы;

- привлечение инвестиций в ремонт и развитие дорожной сети инициаторов крупных инвестиционных проектов, в том числе восстановление дорог после завершения строительства.

3. Цели, задачи и основные ожидаемые результаты подпрограммы 2.

Основной целью муниципальной подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания  населения Сланцевского муниципального района.

Условием достижения цели является решение  основной задачи - улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Срок реализации подпрограммы 2.

Период реализации Подпрограммы 2 —  2020 - 2025 г.г.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1, основные ожидаемые результаты.

Для реализации поставленной цели и решения основных задач в рамках подпрограммы 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к подпрограмме 2):

Основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения;

2. Проведение экспертизы  проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов.

3. Содержание автомобильных дорог местного значения.

В результате осуществления мероприятий подпрограммы 2:

- улучшится уровень санитарного состояния дорог, что положительно скажется на уровень качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского муниципального района;

- повысится уровень безопасности дорожного движения на территории района, направленный на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

6. Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2.

Для оценки уровня решения поставленных задач подпрограммы 2 определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к подпрограмме 2):

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием (за год, м);

- Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Общий объём финансирования подпрограммы 2 по всем годам реализации составляет              4 532,70 тыс. руб. (приложение № 3 к подпрограмме 2).

8. Методика оценки результативности подпрограммы 2.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится на основе оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы 2;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Приложение № 1 к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной Программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы 2, основного мероприятия | Показатели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Ограничение движения транспорта, ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов. | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

Приложение № 2 к Подпрограмме 2

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной Программы 2

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Сланцевского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района; Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 696,20 | 208,80 | 487,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 724,50 | 208,80 | 515,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 745,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 766,40 | 208,80 | 557,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 788,70 | 208,80 | 579,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 811,90 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 344,80 | 208,80 | 136,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 350,20 | 208,80 | 141,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 355,80 | 208,80 | 147,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 361,70 | 208,80 | 152,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 367,80 | 208,80 | 159,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 374,20 | 208,80 | 165,40 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов. | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 325,40 | 0,00 | 325,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 347,30 | 0,00 | 347,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 361,20 | 0,00 | 361,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 375,70 | 0,00 | 375,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 390,70 | 0,00 | 390,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2025 | 406,30 | 0,00 | 406,30 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 4 532,70 | 1252,80 | 3 279,90 | 0,00 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 2

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной структуре финансирования Подпрограммы 2

тыс.руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024г. |  |  | 2025г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие |  |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 208,80 | 487,40 | 0,00 | 208,80 | 515,70 | 0,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 | 208,80 | 557,60 | 0,00 | 208,80 | 579,90 | 0,00 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 208,80 | 487,40 | 0,00 | 208,80 | 515,70 | 0,00 | 208,80 | 536,20 | 0,00 | 208,80 | 557,60 | 0,00 | 208,80 | 579,90 | 0,00 | 208,80 | 603,10 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 2

и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием | м |  | 13881 | 256 | 377 | 259 | 698 |  | 322 | 440 |
| 2. |  | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. |  | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |