Информация о ходе подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сланцевского городского поселения  к осенне-зимнему  периоду

2024-2025 годов.

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г. постановлением администрации Сланцевского  муниципального района от 22.05.2024 № 771-п «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сланцевского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов» были утверждены:

- комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы;

- состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2024-2025 годов;

- положение межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2024-2025 годов;

- состав комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- положение о комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- программа проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов.

- Подготовка отчетов по исполнению комплексного плана осуществлялась на основании сведений, полученных от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которые ежемесячно предоставляли в администрацию Сланцевского муниципального района отчет по форме 1-ЖКХ (зима). Сводный отчет  направлялся в Правительство Ленинградской области. Согласно поступившей в администрацию информации, стопроцентное исполнение комплексного плана было достигнуто к 15.09.2024 года, что соответствует задаче, поставленной в постановлении.

Теплоснабжение.

Филиалом АО «Нева Энергия» в г. Сланцы проведены следующие работы:

1. В рамках текущего ремонта выполнена замена тепловых сетей общей протяженностью около 6,5 п.км. (в однотрубном исчислении).

2. На центральной  газовой котельной № 16, выполнены следующие работы:

- замена обмуровки котла КВГМ (котел водогрейный газомазутный);

- поверка узлов учета тепловой энергии и оборудования  контрольно-измерительных приборов и оборудования (КИПиА);

- ревизия и ремонт тягодутьевого и насосного оборудования;

- техническое обслуживание действующего электрооборудования и трансформаторных подстанций.

- Выполнена подготовка повысительной насосной станции, расположенной по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д. 30 и пяти центральных тепловых пунктов. Подробная информация указана в приложении 1 к информации.

По информации, полученной от ООО «СЛАНЦЫ», подготовка к отопительному периоду осуществлялась в соответствии с планом подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Ремонты и техническое обслуживание теплосилового оборудования ТЭЦ выполняются в соответствии с графиком ППР.

Водоснабжение  и водоотведение.

Производственное управление Сланцевского района ГУП «Леноблводоканал» выполнило планово-предупредительный ремонт и работы по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг. объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении на территории Сланцевского городского поселения Ленинградской области.

Подготовлено:

- водопроводные сети –  154,86 км;

- канализационные сети – 65,44 км;

-объекты: 2 скважины, 2 водоподъёмные насосные станции, 3 повысительные насосные станции, 7 канализационных насосных станций,  ЛНС, канализационные очистные сооружения д. Большие Поля.

Основные проводимые работы:

- профилактическая промывка канализационных сетей в г. Сланцы - 6684,7  метров;

- ремонт водопроводных и канализационных колодцев - 25 шт;

- чистка водопроводных и канализационных колодцев - 67 шт;

- замена водопроводных сетей общей протяженностью 324 п. м;

- ревизия запорной арматуры - 186 шт.;

- замена запорной арматуры.

Подробная информация о проведенных мероприятиях указана в приложении 2 к информации.

В рамках программы капитального ремонта за счет субсидий из бюджета Ленинградской области ГУП «Леноблводоканал» выполнил работы по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора от КНС № 3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области диаметром 450мм протяженностью  2,6 км.

В производственном управлении Сланцевского района сформирован аварийный запас необходимых материалов для устранения аварийных ситуаций в отопительно-зимний период.

Осуществлена поставка угля для отопления водозаборной очистной станции в объеме 60 тонн. Договор на поставку угля заключен.

Электроснабжение и газоснабжение.

По информации, полученной от ресурсоснабжающих организаций, готовность объектов электроснабжения и газоснабжения составляет 100%.

Жилищный фонд.

Жилищный фонд подготовлен к отопительному сезону. Паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2024-2025 годов, подписанные руководителями управляющих компаний и представителями общественности, проверены специалистами отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации и переданы в управляющие организации.

Подробный отчет работы управляющих организаций по жилищному фонду указан в приложении 3 к информации.

Улично-дорожная сеть.

Общее количество человек, планируемых к участию в чистке и уборке на территории Сланцевского городского поселения составляет 120 человек.

Количество подготовленной техники к зимнему периоду: 20 единиц.

В предстоящий зимний период содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сланцевского городского поселения, в том числе тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также парковок, площадей и т.п. будет осуществлять ООО «ДОРРЕМСТРОЙ» в рамках муниципального контракта. В настоящее время у данной организации в наличии имеется 80 % от необходимого объема противогололедных материалов (на оставшиеся 20 % заключены договора на поставку, срок поставки — 01.11.2024 года).

Мероприятия по уборке снега и наледи тротуаров и проездов на придомовых территориях организованы управляющими организациями собственными силами и средствами в рамках договоров управления, заключенных с собственниками многоквартирных домов. По необходимости управляющие компании привлекают специализированную технику сторонних организаций.

- В целях осуществления контроля за подготовкой к отопительному сезону было проведено четыре заседания межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. В работе комиссии принимали участие представители комитета государственного жилищного контроля и надзора Ленинградской области, Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора, Сланцевской городской прокуратуры, администрации Сланцевского муниципального района, теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций, и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

- Контроль  за  ходом работ по подготовке к осенне-зимнему периоду осуществлялся комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Всего комиссией по оценке готовности к отопительному периоду  выдано 43 паспорта готовности, из них:

- управляющие организации - 5 в отношении 379 многоквартирных домов;

- ТСН и ЖСК -  5;

- непосредственное управление - 2;

- социальные и прочие объекты -  31.

12.09.2024 года паспорта и акты готовности жилищного фонда Сланцевского городского поселения направлены в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Согласно утвержденного плана-графика проверки комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций с участием Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора, в августе 2024 года была проведена проверка:

1.  филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы. По результатам проверки в адрес теплоснабжающей организации была направлена справка об устранении выявленных замечаний.

2. ООО «СЛАНЦЫ». По результатам проверки в адрес организации, являющейся объектом по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, была направлена справка об устранении выявленных замечаний.

В настоящее время организована документарная проверка филиала АО «Нева Энергия» и ООО «СЛАНЦЫ», которая будет проходить до 18.10.2024 года. По результатам проверки будут оформлены акты и паспорт готовности организаций к отопительному периоду.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», сроки выдачи паспортов готовности составляют:

1. не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

2. не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

3. не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 25.09.2024 № 1568-п отопительный сезон на территории Сланцевского городского поселения  начат с 01.10.2024 года. В настоящее время организуются мероприятия по подключению жилых и социальных объектов  к системе теплоснабжения.