Приложение № 7

к Программе

(в редакции постановления администрации Сланцевского района от №)

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области »

на 2024-2030 год

| № п/п | Мероприятия |  | Годы реализации |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |  |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 9 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды |  | 2024 |  | 19 193,54216 |  |  | 4 264,400 |  | 9 735,600 | 0,00 |  |  | 5 193,54216 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  |  |  | 2025 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 506,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 506,80 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5 411,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 411,20 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1 | «Вдоль дома 16 по ул. Грибоедова до ФОК. «Спортивный бульвар» Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда) |  | 2024 |  | 18 829,97279 |  |  | 4 264,400 |  | 9 735,600 | 0,00 |  |  | 4 829,97279 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 1.1.2 | «Вдоль дома 16 по ул. Грибоедова до ФОК. «Спортивный бульвар» Благоустройство общественной территории (на цели достижения показателей проекта) |  | 2024 |  | 363,56937 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 363,56937 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 1.1.3 | «ЛУЧКИ площадь В.И.Ленина» Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») |  | 2025 |  | 1 660,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 660,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.4 | «ЛУЧКИ площадь В.И.Ленина» Благоустройство общественной территории (на цели достижения показателей проекта) |  | 2025 |  | 4 340,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 340,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.5 | Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») |  | 2026 |  | 1 468,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 468,50 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.6 | Благоустройство общественной территории (на цели достижения показателей проекта) |  | 2026 |  | 4 038,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 038,30 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.7 | Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») |  | 2027 |  | 1 443,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 443,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.8 | Благоустройство общественной территории (на цели достижения показателей проекта) |  | 2027 |  | 3 968,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 968,20 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.9 | Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») |  | 2028 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.10 | Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») |  | 2029 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| 1.1.11 | Благоустройство общественной территории (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») |  | 2030 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации |
| Итого: |  |  | 2024 |  | 19 193,54216 |  |  | 4 264,400 |  | 9 735,600 | 0,00 |  |  | 5 193,54216 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 506,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 506,80 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5 411,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 411,20 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Отраслевой проект «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 8 |  | 9 |
| 2.1 | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий | 2024 |  | 9 062,52601 |  |  |  | 0,00 | 7 223,73658 |  |  | 0,00 | 1 838,78943 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  |  | 2025 |  | 15 000,00 |  |  |  | 0,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 4 588,90 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 588,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 4 509,30 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 509,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 | Ул. М. Горького, д.7 (в рамках отраслевого проекта) | 2024 |  | 8 116,77101 |  |  |  | 0,00 | 7 223,73658 |  |  | 0,00 | 893,03443 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 2.1.2 | Ул. М. Горького, д.7 (на цели достижения показателей проекта) | 2024 |  | 945,755 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 945,755 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 2.1.3 | Ул. Кирова, д. 12А (в рамках отраслевого проекта) | 2025 |  | 10 000,00 |  |  |  | 0,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 | 1 000,00 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  | Ул. Кирова, д. 12А (на цели достижения показателей проекта) | 2025 |  | 5 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 5 000,00 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 2.1.4 | Благоустройство дворовых территорий (на цели достижения показателей проекта) | 2026 |  | 4 588,90 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 588,90 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 2.1.5 | Благоустройство дворовых территорий (на цели достижения показателей проекта) | 2027 |  | 4 509,30 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 509,30 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 2.1.6 | Благоустройство дворовых территорий | 2028 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры |
| 2.1.7 | Благоустройство дворовых территорий | 2029 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры |
| 2.1.8 | Благоустройство дворовых территорий | 2030 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры. |
| Итого: |  | 2024 |  | 9 062,52601 |  |  |  | 0,00 | 7 223,73658 |  |  | 0,00 | 1 838,78943 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 15 000,00 |  |  |  | 0,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 4 588,90 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 588,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 4 509,30 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4 509,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе | 2024 |  | 28 256,06817 |  |  |  | 4 264,400 | 16 959,33658 |  |  | 0,00 | 7 032,33159 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 21 000,00 |  |  |  | 0,00 | 9 000,00 |  |  | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 10 095,70 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 10 095,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 9 920,50 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 9 920,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого по программе | 2024-2030 |  | 105 272,26817 |  |  |  | 4 264,40 | 25 959,33658 |  |  | 0,00 | 75 048,53159 |  |  |  | 0,00 |  |  |