Приложение № 2 к Программе

Утвержденной постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

От 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

От      .08.2022 №        -п)

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области »

на 2022-2024 годы

| № п/п | Мероприятия | Годы реализации |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  | 9 |
| - Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды | 2022 |  | 45 000,00 | 9 420,00 | 20 580,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  |  | 2023 |  | 13 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 997,30 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Площадка перед домами по ул. Ленина, 25 корп.4,6,8 "Яблоневый сад"» Благоустройство общественной территории | 2022 |  | 45 000,00 | 9 420,00 | 20 580,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 1.1.2 | Благоустройство общественной территории | 2023 |  | 13 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 997,30 | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 1.1.3 | Благоустройство общественной территории | 2024 |  | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860,00 | 0,00 |  | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  | II. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Формирование комфортной городской среды | 2022 | 5 842,92171 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842,92171 |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | «Площадка перед домами по ул. Ленина, 25 корп.4,6,8 "Яблоневый сад"» Благоустройство общественной территории | 2022 | 5 842,92171 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842,92171 |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| 2.2 | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий | 2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  |  | 2023 | 10 000,00 |  | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ул. Баранова, д.4, 6, 6А, 8 | 2023 | 10 000,00 |  | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
| Итого: |  | 2022 | 50 842,92171 |  | 9 420,00 | 20 580,00 | 0,00 | 20 842,92171 |  | 0,00 | Отдел по строительству администрации, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации. |
|  |  | 2023 | 23 997,30 |  | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 13 997,30 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 13 860,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2022-2024 | 88 700,22171 |  | 9 420,00 | 30 580,00 | 0,00 | 48 700,22171 |  | 0,00 |  |

Приложение № 3 к Программе

Утвержденной постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

От 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

От      .08.2022 №        -п)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | (кв.м) | 6731 | 5044 | 13990 | 19611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | (кв.м) | 438 | 4100 | 0 | 10000 | 10879 | 14292 | 0 | 0 |