УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 30.06.2017 № 995-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от ______________ № __________-п)

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области »

2017

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

| Цель программы | Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортных условий проживания населения, обеспечение доступности объектов благоустройства Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. 2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 149 043, 021 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Российской Федерации – 29 981, 65 тыс. руб. бюджета Ленинградской области- 94 462, 350 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского городского поселения — 24 599, 021 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2017 г. - 37 192, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000; Обл. бюджет - 24 150, 000; Бюджет СГП – 2 192, 200. 2018 г. – 24 159, 897 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 4 893, 000; Обл. бюджет – 16 107, 000; Бюджет СГП – 3 159, 897. 2019 г. - 28 566, 624 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 7 040, 000; Обл. бюджет -12 960, 000; Бюджет СГП – 8 566, 624. 2020 г. - 38 548, 000 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 3 073, 620; Обл. бюджет – 31 720, 380; Бюджет СГП – 3 754, 000. 2021 г. - 15 000, 000 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 4 125, 030; Обл. бюджет - 9 524, 970; Бюджет СГП – 1 350, 000. 2022 г. - 5 576, 300 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет - 0; Бюджет СГП – 5 576, 300. 2023 г. - 0 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет -0; Бюджет СГП – 0. 2024 г. - 0 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет -0; Бюджет СГП – 0. |
| Показатели: социальная эффективность | В результате реализации мероприятий программы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения; - повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы | Количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик программы | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки программы | Май 2017 года. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель программы | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района. |
| Соисполнитель программы | Администрация Сланцевского муниципального района, управляющие компании |
| Участники программы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса, по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения, по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Гогина Наталья Борисовна, начальник сектора жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, тел. 215-86, Носкова Светлана Ивановна, начальник отдела по строительству, тел. 219-88. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на её реализацию осуществляет Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08 |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в  Сланцевском городском поселение Сланцевского муниципального района

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В Сланцевском городском поселении располагаются 391 многоквартирных домов. В целях решения задач определенных программой, проведена работа по инвентаризации дворовых и общественных территорий, расположенных в Сланцевском городском поселении и составлен их адресный список (приложение №8 к Программе). В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Отбор территорий, для участия в программе, производится в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106 и с постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020г. №55.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной  сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы.  Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере благоустройства территории.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство  территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на территории городского поселения.

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2017-2024 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм-приложение № № 1, 2  к Программе):

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения»  (приложение № 5 к Программе).

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт внутридворового проезда;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- озеленение территорий;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- другие виды работ.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» (приложение № 6 к Программе).

Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- ремонт дорожного покрытия;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);

- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;

- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;

- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц, подпорных стенок);

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;

- устройство парковок для велосипедов.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).

- озеленение территории  (грунт, саженцы).

- организация досок почета.

- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.

Подпрограмма 3 «Формирование Комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»

(приложение № 7 к Программе).

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт внутридворового проезда;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- создание пешеходных дорожек и тротуаров.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- территорий для организации выгула собак;

- другие виды работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- ремонт дорожного покрытия;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);

- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;

- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;

- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц, подпорных стенок);

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;

- устройство парковок для велосипедов.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).

- озеленение территории  (грунт, саженцы).

- организация досок почета.

- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.

5. Прогноз конечных результатов программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) программы

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м. );

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м.);

- площадь благоустроенных общественных территорий  (кв.м.).

В результате реализации мероприятий программы ожидается:

повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;

повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.

Задачи программы полностью соответствуют достижению её цели: обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем  повышения качества содержания сферы  жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации программа завершит своё действие. Несмотря на ожидаемые положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере её действия.  По окончании  срока её действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет

149 043, 021 тыс.  руб. (приложение № 3 к Программе).

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения | 1,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов. |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство дворовых территорий |  | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ухудшение условий проживания населения | 1,2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий в рамках постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017г. № 169 | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения | 3 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Формирование комфортной городской среды | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |  | 2018 | 2024 | Ухудшение условий проживания населения | 4,5 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие, подпрограмма.

Приложение № 2

к Программе

ПЛАН

реализации мероприятий программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 | 0 | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 28 308,000 | 0 | 25 480, 000 | 0 | 2 828, 000 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 | 0 | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. ул. Ломоносова, д. 23 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 177, 420 | 52,274 | 116,275 | 0 | 8,871 | 0 |  |  |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 166,727 | 49,102 | 109,289 | 0 | 8,336 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10,693 | 3,172 | 6,986 | 0 | 0,535 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. ул. Грибоедова, д. 13. из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 106, 651 | 325,909 | 725,410 | 0 | 55,332 | 0 |  |  |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 1070,106 | 315,146 | 701,455 | 0 | 53,505 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36,545 | 10,763 | 23,955 | 0 | 1,827 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3. ул. Ленина, д. 30 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 15 754, 794 | 4 639,788 | 10 327,267 | 0 | 787,739 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 9 768, 121 | 2 876, 713 | 6 403,003 | 0 | 488,405 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 5 986, 673 | 1 763,075 | 3 924,264 | 0 | 299,334 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4. ул. Кирова, д. 46 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 300, 859 | 88,603 | 197,214 | 0 | 15,042 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 230 ,546 | 67,896 | 151,124 | 0 | 11,526 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 70, 313 | 20,707 | 46,090 | 0 | 3,516 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5. ул. Максима Горького, д. 11 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 980, 318 | 288,704 | 642,599 | 0 | 49,015 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 782, 615 | 230,480 | 513,005 | 0 | 39,130 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 197, 703 | 58,224 | 129,594 | 0 | 9,885 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6. пер. Пионерский, д. 5 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 189, 716 | 55,872 | 124,359 | 0 | 9,485 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 179, 023 | 52,723 | 117,350 | 0 | 8,950 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10, 693 | 3,149 | 7,009 | 0 | 0,535 | 0 |  |  |  |
| 1.1.7. ул. 1 Мая, д. 16, 18 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 656, 954 | 193,473 | 430,634 | 0 | 32,847 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 630, 579 | 185,706 | 413,345 | 0 | 31,528 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 26, 375 | 7,767 | 17,289 | 0 | 1,319 | 0 |  |  |  |
| 1.1.8. ул. Дзержинского, д. 6-8 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 479, 775 | 141,294 | 314,493 | 0 | 23,988 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 401, 805 | 118,332 | 263,384 | 0 | 20,089 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 77, 970 | 22,962 | 51,109 | 0 | 3,899 | 0 |  |  |  |
| 1.1.9. ул. Островского, д. 1-3 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 457, 328 | 134,683 | 299,779 | 0 | 22,866 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 383, 292 | 112,879 | 251,248 | 0 | 19,165 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 036 | 21,804 | 48,531 | 0 | 3,701 | 0 |  |  |  |
| 1.1.10. ул. Жуковского, д. 13а из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 111, 962 | 32,973 | 73,391 | 0 | 5,598 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. ул. Ломоносова, д. 47, 49 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 447, 778 | 131,871 | 293,519 | 0 | 22,388 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 432, 626 | 127,409 | 283,587 | 0 | 21,630 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 15, 152 | 4,462 | 9,932 | 0 | 0,758 | 0 |  |  |  |
| 1.1.12. ул. Жуковского, д. 6, 6А,6Б из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 021, 120 | 300,720 | 669,341 | 0 | 51,056 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 284, 212 | 83,700 | 186,301 | 0 | 14,211 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 736, 908 | 217,020 | 483,043 | 0 | 36,845 | 0 |  |  |  |
| 1.1.13. ул. Ломоносова, д. 41 – 43 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 348, 899 | 102,752 | 228,703 | 0 | 17,444 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 286, 090 | 84,254 | 187,532 | 0 | 14,304 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 62, 809 | 18,498 | 41,171 | 0 | 3,140 | 0 |  |  |  |
| 1.1.14. ул. Ломоносова, д. 51 – 55 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 357, 017 | 105,142 | 234,025 | 0 | 17,850 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 282, 990 | 83,341 | 185,500 | 0 | 14,149 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74, 027 | 21,801 | 48,525 | 0 | 3,701 | 0 |  |  |  |
| 1.1.15. ул. Максима Горького, д. 20 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 2 170, 809 | 639,265 | 1422,965 | 0 | 108,579 | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 2 134, 266 | 628,503 | 1399,011 | 0 | 106,752 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36, 543 | 10,762 | 23,954 | 0 | 1,827 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 350, 000 | 0 | 0 | 0 | 350, 000 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство дворовых территорий в том числе по адресам: | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 9 000,000 | 0 | 8 190, 000 | 0 | 810, 000 | 0 |  |  |  |
| 1.1 - ул. Маяковского д.2 и ул. Дзержинского д.23. | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 9 000,000 | 0 | 8 190, 000 | 0 | 810, 000 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - ул. Кирова д.24, ул. Ленина д.11. | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 19 000,000 | 0 | 17 290, 000 | 0 | 1 710, 000 | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 260, 000 | 0 | 0 | 0 | 260, 000 | 0 |  |  |  |
| 1.3. Благоустройства дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 48, 000 | 0 | 0 | 0 | 48, 000 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 | 0 | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 2020 | 28 308,000 | 0 | 25 480, 000 | 0 | 2 828, 000 | 0 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 2017 | 2020 |  | 53 219,4 | 7 233, 323 | 41 579, 977 | 0 | 4 406, 100 | 0 |  |  |  |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий в рамках постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017г. № 169 в том числе по адресам: | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |
| 2.1.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 | 0 | 250,000 | 0 |
| 2.1.2. Освещение парка над р. Плюсса | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 606, 415 | 1651,067 | 3 674,998 | 0 | 280,350 | 0 |
| 2.1.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 | 0 | 83,750 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  |  |  |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации |  | Конец реализации |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП |  | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отлет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2024 |  |  | 2018 | 24 159, 897 | 4 893, 000 |  | 16 107,000 | 0 | 3 159, 897 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 28 566, 624 | 7 040, 000 | 12 960, 000 |  | 0 | 8 566, 624 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 240, 000 | 3 073, 620 | 6 240, 380 |  | 0 | 926, 000 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 15 000, 000 | 4 125, 030 | 9 524, 970 |  | 0 | 1 350, 000 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5 576, 300 | 0 | 0 |  | 0 | 5 576, 300 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Формирование комфортной городской среды в том числе по адресам: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2024 |  |  | 2018 | 24 159, 897 | 4 893, 000 | 16 107,000 |  | 0 | 3 159, 897 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 28 566, 624 | 7 040, 000 | 12 960, 000 |  | 0 | 8 566, 624 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 240, 000 | 3 073, 620 | 6 240, 380 |  | 0 | 926, 000 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 15 000, 000 | 4 125, 030 | 9 524, 970 |  | 0 | 1 350, 000 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5 576, 300 | 0 | 0 |  | 0 | 5 576, 300 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.1. ул. Ломоносова, д.д. 26-34, ул. Маяковского, д.д. 11,13 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 | 5 364, 784 85 | 1 086, 506 79 |  | 3 576, 612 50 | 0 | 701, 665 56 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. ул. Дзержинского, д. 32 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 | 950, 090 56 | 192, 417 75 |  | 633, 409 52 | 0 | 124, 263 29 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. ул. Свердлова, д. 31 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 | 1 708, 153 24 | 345, 944 93 |  | 1 138, 797 25 | 0 | 223, 411 06 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой територии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. ул. Ленина, д. 28/2 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 | 3 164, 737 33 | 640, 940 64 |  | 2 109, 877 54 | 0 | 413, 919 15 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. ул. Ломоносова, д. 25, пер. Пионерский, д. 3 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 | 1 864, 763 91 | 377, 662 61 |  | 1 243, 206 97 | 0 | 243, 894 33 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Благоустройство от ул. Зеленой до МОУ «Сланцевская СОШ №6» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 | 11 107, 367 11 | 2 249, 527 28 |  | 7 405, 096 22 | 0 | 1 452, 743 61 |  | 0 |  |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. ул. Чкалова, д. 14 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 |  | 2019 |  |  | 2019 | 8 712, 551 75 | 2 147, 133 81 |  | 3 952, 678 16 | 0 | 2 612, 739 78 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. ул. Грибоедова, д. 15 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 |  | 2019 |  |  | 2019 | 2 942 096, 88 | 725, 054 60 |  | 1 334 759, 59 | 0 | 882 282, 69 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. ул. Кирова, д. 50 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 |  | 2019 |  |  | 2019 | 9 172, 650 78 | 2 260, 521 28 |  | 4 161, 414 18 | 0 | 2 750, 715 32 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. ул. Кирова, д. 51 к 1 и к 2 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 |  | 2019 |  |  | 2019 | 7 739, 324 59 | 1 907, 290 31 |  | 3 511, 148 07 | 0 | 2 320, 886 21 |  | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. Лучки перед ЗАГС (въезд в город 2 треугольника | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 10 240, 000 | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 | 0 | 926, 000 |  | 0 |  |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. Подход к музыкальной и художественной школам с ул. Ленина | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 15 000, 000 | 4 125, 030 |  | 9 524, 970 | 0 | 1 350, 000 |  | 0 |  |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  | 83 542, 821 | 19 131, 65 |  | 44 832, 35 | 0 | 19 578, 821 |  | 0 |  |
| Итого по программе: |  |  | 2017-2024 |  |  |  |  | 149 043, 021 | 29 981, 65 |  | 94 462, 350 | 0 | 24 599, 021 |  | 0 |  |

Приложение № 3

к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 10 850,00 | 24 150,00 | 0 | 2 192,200 | 0 | 4 893, 000 | 16107,000 | 0 | 3 159,897 | 0 | 7 040,00 | 12 960,00 | 0 | 8566,624 | 0 |
|  | ИТОГО | 10 850,00 | 24 150,00 | 0 | 2 192,200 | 0 | 4 893, 000 | 16107,000 | 0 | 3 159,897 | 0 | 7 040,00 | 12 960,00 | 0 | 8566,624 | 0 |

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 3 073, 620 | 31 720, 380 | 0 | 3 754, 000 | 0 | 4 125, 030 | 9 524, 970 | 0 | 1 350, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576,300 | 0 |
|  | ИТОГО | 3 073, 620 | 31 720, 380 | 0 | 3 754, 000 | 0 | 4 125, 030 | 9 524, 970 | 0 | 1 350, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576,300 | 0 |

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральные бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | (кв.м) | 6731 | 0 | 0 | 19611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | (кв.м) | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | шт. | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий | (кв.м) | 0 | 9144 | 13990 | 10000 | 10879 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Программе

ПОДПРОГРАММА 1

«Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения».

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. 2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 53 219,400 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Российской Федерации – 7 233, 323 тыс. руб. бюджета Ленинградской области- 41 579, 977 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского городского поселения — 4 406, 100 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2017 г. - 24 911, 400 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 7 233, 323; Обл. бюджет -16 099, 977; Бюджет СГП – 1 578, 100. 2020 г. - 28 048, 000 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет -25 480, 000; Бюджет СГП – 2 828, 000. |
| Показатели: социальная эффективность | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения; - повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | Количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| Основания для разработки подпрограммы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | май 2017 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района. Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района. |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Сланцевского муниципального района, управляющие компании |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, тел. 215-86, Носкова Светлана Ивановна, и.о. начальника отдела по строительству и архитектуре, тел. 219-88. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на её реализацию осуществляет Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08 |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий

На территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области  насчитывается  порядка 391 многоквартирных жилых домов.

Благоустройство большинства дворов на территорий Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального  района Ленинградской области на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских, спортивных площадок и элементов малых форм.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: существующая застройка  жилых кварталов во многом не соответствует современным градостроительным нормам, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству,  будет сформирован на основании предложений граждан, заинтересованных лиц, одобренных в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Сланцевского городского поселения Ленинградской области (применительно к общественным территориям – прошедших общественное обсуждение).

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются  виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный  перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года № 169) и с постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020г. №55:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения граждан, заинтересованных лиц, по которым в результате рассмотрения и оценки их предложений на включение дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму Комиссией  принято положительное решение, будет определена путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

-  озеленение дворовых территорий.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Обобщение  предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрение и оценка предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области

- проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального  района Ленинградской области».

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают  трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников;

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере благоустройства территории.

Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства дворовых территорий Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на дворовых территориях Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство дворовых территорий расположенных на территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на  привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием дворовых территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на дворовых территориях городского поселения.

Результатом реализации Подпрограммы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

3. Срок реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2017 и 2020 год.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт внутридворового проезда;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- создание пешеходных дорожек и тротуаров.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- территорий для организации выгула собак;

- другие виды работ.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м. );

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м.);	В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;

повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.

Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению её цели: обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем содержания сферы  жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации Подпрограмма завершит своё действие. Несмотря на ожидаемые положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере её действия.  По окончании  срока её действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет

53 219,400 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1  к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Управляющие компании | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения | 1,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Управляющие компании | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство дворовых территорий | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ухудшение условий проживания населения | 1,2 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие подпрограммы.

Приложение № 2

к Подпрограмме 1

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Бюджет СМР | Бюджет СГП |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 |  | 0 | 1 578, 100 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и благоустройство внутридворовых территорий | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 |  | 0 | 1 578, 100 |  | 0 |  |  |  |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. ул. Ломоносова, д. 23 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 177, 420 | 52,274 | 116,275 |  | 0 | 8,871 |  | 0 |  |  |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 166,727 | 49,102 | 109,289 |  | 0 | 8,336 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10,693 | 3,172 | 6,986 |  | 0 | 0,535 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. ул. Грибоедова, д. 13. из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 106, 651 | 325,909 | 725,410 |  | 0 | 55,332 |  | 0 |  |  |  |
| внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 1070,106 | 315,146 | 701,455 |  | 0 | 53,505 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36,545 | 10,763 | 23,955 |  | 0 | 1,827 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.3. ул. Ленина, д. 30 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 15 754, 794 | 4 639,788 | 10 327,267 |  | 0 | 787,739 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 9 768, 121 | 2 876, 713 | 6 403,003 |  | 0 | 488,405 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 5 986, 673 | 1 763,075 | 3 924,264 |  | 0 | 299,334 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.4. ул. Кирова, д. 46 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 300, 859 | 88,603 | 197,214 |  | 0 | 15,042 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 230 ,546 | 67,896 | 151,124 |  | 0 | 11,526 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 70, 313 | 20,707 | 46,090 |  | 0 | 3,516 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.5. ул. Максима Горького, д. 11 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 980, 318 | 288,704 | 642,599 |  | 0 | 49,015 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 782, 615 | 230,480 | 513,005 |  | 0 | 39,130 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 197, 703 | 58,224 | 129,594 |  | 0 | 9,885 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.6. пер. Пионерский, д. 5 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 189, 716 | 55,872 | 124,359 |  | 0 | 9,485 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 179, 023 | 52,723 | 117,350 |  | 0 | 8,950 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 10, 693 | 3,149 | 7,009 |  | 0 | 0,535 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.7. ул. 1 Мая, д. 16, 18 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 656, 954 | 193,473 | 430,634 |  | 0 | 32,847 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 630, 579 | 185,706 | 413,345 |  | 0 | 31,528 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 26, 375 | 7,767 | 17,289 |  | 0 | 1,319 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.8. ул. Дзержинского, д. 6-8 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 479, 775 | 141,294 | 314,493 |  | 0 | 23,988 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 401, 805 | 118,332 | 263,384 |  | 0 | 20,089 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 77, 970 | 22,962 | 51,109 |  | 0 | 3,899 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.9. ул. Островского, д. 1-3 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 457, 328 | 134,683 | 299,779 |  | 0 | 22,866 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 74,036 | 112,879 | 251,248 |  | 0 | 19,165 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 383, 292 | 21,804 | 48,531 |  | 0 | 3,701 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.10. ул. Жуковского, д. 13а из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 111, 962 | 32,973 | 73,391 |  | 0 | 5,598 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. ул. Ломоносова, д. 47, 49 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 447,778 | 131,871 | 293,519 |  | 0 | 22,388 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 432,626 | 127,409 | 283,587 |  | 0 | 21,630 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 15,152 | 4,462 | 9,932 |  | 0 | 0,758 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.12. ул. Жуковского, д. 6, 6А,6Б из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1021,120 | 300,720 | 669,344 |  | 0 | 51,056 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 284,212 | 83,700 | 186,301 |  | 0 | 14,211 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 736,908 | 217,020 | 483,043 |  | 0 | 36,845 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.13. ул. Ломоносова, д. 41 – 43 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 348,899 | 102,752 | 228,703 |  | 0 | 17,444 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 286,090 | 84,254 | 187,532 |  | 0 | 14,304 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 62,809 | 18,498 | 41,171 |  | 0 | 3,140 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.14. ул. Ломоносова, д. 51 – 55 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 357,017 | 105,142 | 234,025 |  | 0 | 17,850 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 282,990 | 83,341 | 185,500 |  | 0 | 14,149 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 74,027 | 21,801 | 48,525 |  | 0 | 3,701 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.15. ул. Максима Горького, д. 20 из них: | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 2170,809 | 639,265 | 1422,965 |  | 0 | 108,579 |  | 0 |  |  |  |
| ремонт внутридворового проезда, обустройство парковок |  |  |  |  | 2 134,266 | 628,503 | 1399,011 |  | 0 | 106,752 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 36,543 | 10,762 | 23,954 |  | 0 | 1,827 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | 2017 | 2017 | 2017 | 350, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 350, 000 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. благоустройство дворовых территорий в том числе по адресам: | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 9 000,000 | 0 | 8 190, 000 |  | 0 | 810, 000 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 - ул. Кирова д.24, ул. Ленина д.11. | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 19 000,000 | 0 | 17 290, 000 |  | 0 | 1 710, 000 |  | 0 |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 260, 000 | 0 | 0 | 0 |  | 260, 000 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 48, 000 | 0 | 0 | 0 |  | 48, 000 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 | 16 099, 977 | 0 |  | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2020 | 28 308,000 | 0 | 25 480, 000 | 0 |  | 2 828, 000 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2020 | 53 219,4 | 7 233, 323 | 41 579, 977 | 0 |  | 4 406, 100 | 0 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м. ); | (штук.) | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м.); | (кв.м.) | 6731 | 0 | 0 | 19611 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Подпрограмме 1

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Год реализации |  |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 |  | 9 | 0 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1.1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения |  | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 |  | 16 099, 977 | 0 | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения |  | 2017 | 24 911, 400 | 7 233, 323 |  | 16 099, 977 | 0 | 1 578, 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство дворовых территорий | Управляющие компании, сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2020 |  | 28 308,000 | 0 |  | 25 480, 000 | 0 | 2 828, 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 52 959,400 | 7 233, 323 |  | 41 579, 977 | 0 | 4 406, 100 | 0 |  |  |  |  |  | 23130,50000 | 0,00000 |  |

Приложение № 6

к Программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения».

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. 2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 12 280, 800 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Российской Федерации – 3 616, 677 тыс. руб. бюджета Ленинградской области- 8 050, 023 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского городского поселения — 614, 100 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2017 г. - 12 280, 800 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 3 616, 677; Обл. бюджет -8 050, 023; Бюджет СГП – 614, 100. |
| Показатели: социальная эффективность | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения; - сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий; - повышение уровня освещённости общественных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| Основания для разработки подпрограммы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | май 2017 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района. |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Носкова Светлана Ивановна, и.о. начальника отдела по строительству и архитектуре, тел. 219-88. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на её реализацию осуществляет Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

1. Общественные территории являются  объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения. На данных территориях проводятся общегородские культурно-массовые мероприятия, что делает эти территории общественно-значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.

На территории поселения расположены аллеи, парки, памятные места и иные территории, предназначенные для комфортного проживания населения.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает важное значение при создании комфортных  условий для проживания граждан на территории поселения.

Для обеспечения обустройства общественной территории целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  подпрограммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности местам  общественных территорий Сланцевского городского поселения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере благоустройства территории.

Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства общественных территорий Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на общественных территориях Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство общественных территорий расположенных на территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Подпрограммы улучшится уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на общественных территориях городского поселения.

Результатом реализации Подпрограммы  станет повышение качества жизни населения,

3. Срок реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2017 год.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- ремонт дорожного покрытия;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);

- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;

- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;

- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц, подпорных стенок);

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;

- устройство парковок для велосипедов.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).

- озеленение территории  (грунт, саженцы).

- организация досок почета.

- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- площадь благоустроенных территорий общего пользования (кв.м.).

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;

повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.

Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению её цели: обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем содержания сферы  жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации Подпрограмма завершит своё действие. Несмотря на ожидаемые положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере её действия.  По окончании  срока её действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет

12 280, 800 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1

к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. 2.1.1.Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения | 3 |
| 2.2 | 2.1.2. Освещение парка над р. Плюсса |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения | 3 |
| 2.3 | 2.1.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова |  | 2017 | 2017 | Ухудшение условий проживания населения | 3 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к программе, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2

к Подпрограмме 2

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий в рамках постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017г. № 169 | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |
| 2.1.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 | 0 | 250,000 | 0 |
| 2.1.2. Освещение парка над р. Плюсса | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 5 606, 415 | 1651,067 | 3 674,998 | 0 | 280,350 | 0 |
| 2.1.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 | 0 | 83,750 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Подпрограмме 2

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Благоустройства общественных территорий Сланцевского городского поселения»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации |  |  | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 ««Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 12 280, 800 | 3 616,677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий в рамках постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017г. № 169 | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 12 280, 800 | 3 616, 677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | 2.1.1. Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 5 000, 000 | 1472,500 | 3 277,500 | 0 | 250,000 | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | 2.1.2. Освещение парка над р. Плюсса | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 5 606, 415 | 1651,067 | 3 674,998 | 0 | 280,350 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.1.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска почета» по ул. Кирова | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения | 2017 | 1 674, 385 | 493,110 | 1 097,525 | 0 | 83,750 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 2017. | 12 280, 800 | 3 616,677 | 8 050, 023 | 0 | 614, 100 | 0 |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Программе

ПОДПРОГРАММА 3

«Формирование комфортной городской среды  Сланцевского городского поселения»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. 2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 83 542, 821 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Российской Федерации – 19 131, 65 тыс. руб. бюджета Ленинградской области – 44 832, 35 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского городского поселения — 19 578, 821 тыс. руб. 2018 г. – 24 159, 897 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 4 893, 000; Обл. бюджет – 16 107, 000; Бюджет СГП – 3 159, 897. 2019 г. - 28 566, 624 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 7 040, 000; Обл. бюджет -12 960, 000; Бюджет СГП – 8 566, 624. 2020 г. - 10 240, 000 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 3 073, 620; Обл. бюджет – 6 240, 380; Бюджет СГП – 926, 000. 2021 г. - 15 000, 000 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 4 125, 030; Обл. бюджет - 9 524, 970; Бюджет СГП – 1 350, 000. 2022 г. - 5 576, 300 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет - 0; Бюджет СГП – 5 576, 300. 2023 г. - 0 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет -0; Бюджет СГП – 0. 2024 г. - 0 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 0; Обл. бюджет -0; Бюджет СГП – 0. |
| Показатели: социальная эффективность | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения; - повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. - сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - повышение уровня освещённости общественных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | Количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| Основания для разработки подпрограммы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик подпрограммы | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | май 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района. |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Сланцевского муниципального района, управляющие компании |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Гогина Наталья Борисовна, начальник сектора жилищного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района, тел. 215-86, Носкова Светлана Ивановна, начальник отдела по строительству, тел. 219-88. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на её реализацию осуществляет Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08 |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий

На территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области  насчитывается  порядка 391 многоквартирных жилых домов.

Благоустройство большинства дворов на территорий Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального  района Ленинградской области на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских, спортивных площадок и элементов малых форм.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: существующая застройка  жилых кварталов во многом не соответствует современным градостроительным нормам, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп.

Комплексное благоустройство дворовых  территорий и общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественные территории являются  объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения. На данных территориях проводятся общегородские культурно-массовые мероприятия, что делает эти территории общественно-значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.

На территории поселения расположены аллеи, парки, памятные места и иные территории, предназначенные для комфортного проживания населения.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает важное значение при создании комфортных  условий для проживания граждан на территории поселения.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству,  будет сформирован на основании предложений граждан, заинтересованных лиц, одобренных в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Сланцевского городского поселения Ленинградской области (применительно к общественным территориям – прошедших общественное обсуждение). Отбор территорий, для участия в программе, производится в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются  виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный  перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года № 169):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения граждан, заинтересованных лиц, по которым в результате рассмотрения и оценки их предложений на включение дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму Комиссией  принято положительное решение, будет определена путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

При этом дополнительный перечень работ выполняется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Обобщение  предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрение и оценка предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

- проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального  района Ленинградской области».

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) принимают  трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников;

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Для обеспечения обустройства общественной территории целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  подпрограммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности местам  общественных территорий Сланцевского городского поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере благоустройства территории.

Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства дворовых территорий Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на дворовых территориях Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство дворовых территорий расположенных на территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния дворовых и общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на  привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием дворовых территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на дворовых и общественных территориях городского поселения.

Результатом реализации Подпрограммы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

3. Срок реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2024 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Дворовые территории:

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт внутридворового проезда;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- создание пешеходных дорожек и тротуаров.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- территорий для организации выгула собак;

- другие виды работ.

Общественные территории:

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

Минимальный перечень видов работ по благоустройству:

- ремонт внутридворового проезда;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- ремонт дорожного покрытия;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);

- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;

- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;

- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц, подпорных стенок);

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;

- устройство парковок для велосипедов.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей;

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов);

-установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или

капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.);

- озеленение территории  (грунт, саженцы);

- организация досок почета;

- благоустройство территории вокруг памятников;

- другие виды работ.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- количество благоустроенных  территорий  (штук);

- площадь благоустроенных  территорий  (кв.м.);

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

- повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;

- повышение уровня удовлетворенности населения состоянием дворовых и общественных территорий.

Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению её цели: обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем содержания сферы  жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации Подпрограмма завершит своё действие. Несмотря на ожидаемые положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере её действия.  По окончании  срока её действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет:

83 542, 821 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1  к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 3.1. Формирование комфортной городской среды | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Управляющие компании | 2018 | 2024 | Ухудшение условий проживания населения | 4,5 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие подпрограммы.

Приложение №2 к Подпрограмме 3

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  |  |  |  |  | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации |  | Конец реализации |  |  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет СМР |  | Бюджет СГП | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2024 |  |  |  | 2018 |  | 24 159, 897 |  | 4 893, 000 |  | 16 107,000 |  | 0 |  | 3 159, 897 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 28 566, 624 |  | 7 040, 000 |  | 12 960, 000 |  | 0 |  | 8 566, 624 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 10 240, 000 |  | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 |  | 0 |  | 926, 000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 15 000, 000 |  | 4 125, 030 |  | 9 524, 970 |  | 0 |  | 1 350, 000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 5 576, 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 576, 300 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Формирование комфортной городской среды |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 24 159, 897 |  | 4 893, 000 |  | 16 107,000 |  | 0 |  | 3 159, 897 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 28 566, 624 |  | 7 040, 000 |  | 12 960, 000 |  | 0 |  | 8 566, 624 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 10 240, 000 |  | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 |  | 0 |  | 926, 000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 15 000, 000 |  | 4 125, 030 |  | 9 524, 970 |  | 0 |  | 1 350, 000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 5 576, 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 576, 300 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| в том числе по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. ул. Ломоносова, д.д. 26-34, ул. Маяковского, д.д. 11,13 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  | 5 364, 784 85 |  | 1 086, 506 79 |  | 3 576, 612 50 |  | 0 |  | 701, 665 56 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. ул. Дзержинского, д. 32 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  | 950, 090 56 |  | 192, 417 75 |  | 633, 409 52 |  | 0 |  | 124, 263 29 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. ул. Свердлова, д. 31 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  | 1 708, 153 24 |  | 345, 944 93 |  | 1 138, 797 25 |  | 0 |  | 223, 411 06 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. ул. Ленина, д. 28/2 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  | 3 164, 737 33 |  | 640, 940 64 |  | 2 109, 877 54 |  | 0 |  | 413, 919 15 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. ул. Ломоносова, д. 25, пер. Пионерский, д. 3 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  | 1 864, 763 91 |  | 377, 662 61 |  | 1 243, 206 97 |  | 0 |  | 243, 894 33 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Благоустройство от ул. Зеленая до МОУ «Сланцевская СОШ № 6» |  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  | 11 107, 367 11 |  | 2 249, 527 28 |  | 7 405, 096 22 |  | 0 |  | 1 452, 743 61 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. ул. Чкалова, д. 14 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 8 712, 551 75 |  | 2 147, 133 81 |  | 3 952, 678 16 |  | 0 |  | 2 612, 739 78 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. ул. Грибоедова, д. 15 |  | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2 942 096, 88 |  | 725, 054 60 |  | 1 334 759, 59 |  | 0 |  | 882 282, 69 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. ул. Кирова, д. 50 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 9 172, 650 78 |  | 2 260, 521 28 |  | 4 161, 414 18 |  | 0 | 2 750, 715 32 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. ул. Кирова, д. 51 к 1 и к 2 | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 7 739, 324 59 |  | 1 907, 290 31 |  | 3 511, 148 07 |  | 0 | 2 320, 886 21 | 0 |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. Лучки перед ЗАГС (въезд в город 2 треугольника) | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | 10 240, 000 |  | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 |  | 0 | 926, 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. Подход к музыкальной и художественной школам с ул. Ленина | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 15 000, 000 |  | 4 125, 030 |  | 9 524, 970 |  | 0 | 1 350, 000 | 0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 542, 821 |  | 19 131, 65 |  | 44 832, 35 |  | 0 | 19 578, 821 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (штук); | (штук) | 6 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - площадь благоустроенных дворовых и общественных (кв.м.); | (кв.м.) | 9144 |  | 13990 | 10000 | 10879 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Подпрограмме 3

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации |  |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 9 | 0 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городскойсреды Сланцевского городского поселения» | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2018 | 24 159, 897 | 4 893, 000 |  | 16 107,000 | 0 | 3 159, 897 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 28 566, 624 | 7 040, 000 |  | 12 960, 000 | 0 | 8 566, 624 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 10 240, 000 | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 | 0 | 926, 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 15 000, 000 | 4 125, 030 |  | 9 524, 970 | 0 | 1 350, 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 576, 300 | 0 |  | 0 | 0 | 5 576, 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 3.1. Формирование комфортной городской среды | Управляющие компании, Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2018 | 24 159, 897 | 4 893, 000 |  | 16 107,000 | 0 | 3 159, 897 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 28 566, 624 | 7 040, 000 |  | 12 960, 000 | 0 | 8 566, 624 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 10 240, 000 | 3 073, 620 |  | 6 240, 380 | 0 | 926, 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 15 000, 000 | 4 125, 030 |  | 9 524, 970 | 0 | 1 350, 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 576, 300 | 0 |  | 0 | 0 | 5 576, 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 2018-2024 | 83 542, 821 | 19 131, 65 |  | 44 832, 35 | 0 | 19 578, 821 | 0 |  |  |  |  |  |  | 23130,50000 | 0,00000 |