УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 12.11.2018 № 1488-п

(в редакции постановления  администрации

Сланцевского муниципального района

от 27.03.2019 № 344-п)

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения на 2019 -2021  годы»

2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства  и повышение безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения на 2019-2021  годы»

| Цель программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. 2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 232016,600 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области- 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района - 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского городского поселения - 232016,600 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2019 г. - 75152,900 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: бюджета Ленинградской области- 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения -75152,900 тыс. руб. 2020 г. - 76708,100 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: бюджета Ленинградской области- 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского муниципального района –-0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения - 76708,100 тыс. руб. 2021 г. - 80155,600 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: бюджета Ленинградской области- 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского муниципального района - 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения - 80155,600 тыс. руб. |
| Показатели: социальная, бюджетная и экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий программы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения; - сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - повышение уровня освещённости общественных территорий; -повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; - увеличение отремонтированных наружных инженерных сетей. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы | - доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению (%); -количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (шт); - протяженность замененных сетей (п.м.); - количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения (за год, ед.); - количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок (за год, м³); - количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение (за год, кВт/час); - количество посаженных цветов (шт.); - площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (м²); - количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (ед.); - площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (м²); - площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (га.); - количество туалетов, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (шт.); - количество обустроенных остановочных павильонов (шт.); - доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам) (%); - уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (%); - уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (%); - количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения (шт.). |
| Основания для разработки программы | - ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки программы | Октябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнитель программы | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники программы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса, по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения, по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 21586. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации Сорокин Николай Александрович. |

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы, благоустройства территории  и безопасности дорожного движения

Настоящая муниципальная  программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее-Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства  с целью устойчивого и надежного  функционирования коммунальной инфраструктуры города, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории Сланцевского городского поселения.

Жилищный фонд.

В жилищной сфере администрация района ведёт большую работу в направлении взаимодействия населения и управляющих организаций, создаёт условия для управления домами.

В 75 многоквартирных домах города избраны Советы домов, цель создания которых заключается во взаимодействии собственников жилых помещений многоквартирного дома и  управляющей организацией по вопросам содержания общего имущества.

В настоящее время на территории Сланцевского городского поселения действует 5 управляющих организаций, 1 товарищество собственников жилья, 5 жилищно-строительных кооперативов и 1 товарищество собственников недвижимости. Профессиональный уровень управляющих организаций постоянно повышается, но и жители многоквартирных домов должны понимать, что они несут ответственность за содержание жилого дома, в котором они проживают.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 г. N 508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Ленинградской области, на 2014-2043 годы» утверждена программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Состояние коммунальной инфраструктуры:

1.  Теплоснабжение.

На территории Сланцевского городского поселения услугу по теплоснабжению потребителям оказывает АО «Нева Энергия», которому в соответствии с постановлением администрации Сланцевского городского поселения от 14.10.2013 № 1478-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации АО «Нева Энергия»» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории МО Сланцевское городское поселение.

В разработанной и утвержденной схеме теплоснабжения МО Сланцевское городское поселение представлена информация о существующем положении в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения,  предложения по строительству и реконструкции источников теплоснабжения тепловой энергии и тепловых сетей, а также вариант развития системы теплоснабжения Сланцевского городского поселения                     до 2020 года.

В Сланцевском городском поселении разработана и  реализована инвестиционная программа организации коммунального комплекса АО «Нева Энергия» по реконструкции системы теплоснабжения  Сланцевского городского поселения в рамках районной муниципальной программы на период 2008-2014 г.г.

Объём инвестиций, подлежащих возврату, по инвестиционным проектам г. Сланцы составил 238001 тыс. руб. (201695 тыс. руб. без НДС). Срок вложения инвестиционных средств-2 года. Срок окупаемости или возврат инвестиционных ресурсов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу АО «Нева Энергия» составляет 14 лет.

Реализованная инвестиционная программа  предусматривала лишь незначительную  реконструкцию системы теплоснабжения г. Сланцы. Следовательно, данная программа не решила всех имеющихся проблем системы теплоснабжения. В частности, протяженность существующих сетей теплоснабжения г. Сланцы составляет 63,1 км и имеет практически 100 % износ, при этом реализованная инвестиционная программа предусматривала замену лишь 15 км существующих тепловых сетей.

Однако, учитывая сложную социальную ситуацию в городе, в частности связанную с низким уровнем доходов населения и оплатой населением инвестиционной надбавки по действующей инвестиционной программе до 2022 года, введение дополнительной инвестиционной надбавки по новой инвестиционной программе  будет  для потребителей тяжелым обременением. Следовательно, необходимо рассмотрение дополнительных альтернативных источников финансирования возврата инвестиционных вложений.

2.  Улично-дорожное хозяйство.

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Её состояние имеет большое значение  для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания граждан.

Протяженность улично-дорожной сети Сланцевского городского поселения  составляет 88,03 км, из которых 80 % требуют капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть используется, в т.ч.  как технологические пути действующих промышленных предприятий для обслуживающего их транспорта.

В целях предупреждения загрязненности городских улиц и дорог возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Кроме того, общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения. На данных территориях проводятся общегородские культурно-массовые мероприятия, что делает эти территории общественно-значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.

На территории поселения расположены аллеи, парки, памятные места и иные территории, предназначенные для комфортного проживания населения.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает важное значение при создании комфортных  условий для проживания граждан на территории поселения.

3.  Ливневая канализация.

Одним из необходимых условий для поддержания улично-дорожной сети в хорошем состоянии является наличие развитой системы ливневой канализации, которая позволяет продлить срок службы дорог, улиц и минимизировать количество фактов затопления городских территорий в период выпадения большого количества осадков.

На территории Сланцевского городского поселения в отдельных микрорайонах  отсутствует система ливневой канализации, а существующая система находится в критическом  состоянии, в результате чего часть территории города подтапливается в паводковый период, а также во время осадков.

Для решения вопроса по отведению ливневых вод с территории Сланцевского городского поселения необходимо выполнение ремонта существующей системы  и строительство новых систем отвода ливневых стоков, станции очистки ливневых стоков .

4. Освещение городских территорий.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

5. Безопасность дорожного движения.

В последнее десятилетие особую остроту приобрела проблема аварийности на дорогах и улицах города и района.

Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении объёма перевозок от перевозок общественного транспорта к перевозкам личным транспортом, увеличивающейся диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В виду отсутствия регулирования движения на перекрестке пересечение ул. Первостроителей и Сланцевского шоссе, затруднение испытывают водители, так как приходится подолгу стоять  в ожидании совершить необходимый  маневр, тем самым вызывая скопление автомашин, а как следствие создавая угрозу возникновения ДТП. В связи с тем, что количество автомобилей на улично-дорожной сети г. Сланцы постоянно растет, все более остро возникает вопрос о необходимости урегулирования движения участников дорожного движения посредством оснащения данного перекрестка светофорным постом. Появление светофорного поста позволит упорядочить движение на перекрестке, снизит вероятность возникновения ДТП.

На сегодняшний день вся горизонтальная дорожная разметка  наносится каской, которая в зимний период практически неразличима, а иногда и не сохраняется до наступления зимнего периода. Отсутствие видимости осевого разделения проезжей части дороги способствует выезду транспортного средства на полосу встречного движения и провоцирует угрозу возникновения ДТП. Преимущество термопластика перед красками состоит в том, что толщина наносимого слоя увеличивается до 1,5-4,0 см и поэтому срок службы разметки продлевается до нескольких лет.

Содержание технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Сланцы обеспечит создание безопасных условий для движения автомобильного транспорта и пешеходов, а также снизит вероятность возникновения ДТП. В том числе с участием пешеходов.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, безопасности дорожного движения и развития сельских территорий

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения, в том числе в сельских населённых пунктах. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на территории поселения.

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2019-2021 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм-приложение № № 1, 2  к Программе):

Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2019-2021 годы) (приложение № 5 к Программе).

Основные мероприятия:

Субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению.

Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт и строительство систем теплоснабжения.

Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» (2019-2021 годы) (приложение № 6 к Программе).

Основные мероприятия:

ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения;

содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения;

содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы,               ул. Ленина;

эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения;

уличное освещение (оплата потребленной электроэнергии);

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения;

ремонт и содержание систем ливневой канализации;

озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству);

обустройство остановочных павильонов;

субсидии на возмещение организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (2019-2021 г.г.) (приложение № 7 к Программе).

Основные мероприятия:

выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения;

содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения;

разработка комплексной схемы организации дорожного движения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет

232 016,60000 тыс.  руб. (приложение № 3 к Программе).

6. Методика расчета эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений в соответствии с приложением к программе;

Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Степень достижения целей и решение задач программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

Где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы.

В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие параметры:

- Высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95 процентов и более показателей программы;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2)  удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 процентов и более показателей программы

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

- реализация программы не отвечает указанным критериям в программе.

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Сокращение количества посещения бань | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | 2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | 3 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 4,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 11 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание гороского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 12 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения | 6 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | 7,8,9,10 |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | 13 |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 14 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 16 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 15 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 17 |

- Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие, подпрограмма.

Приложение № 3 к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2019г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Администрация Сланцевского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 87775,77100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990,21305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81089,41105 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 75152,90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76708,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80155,60000 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность замененных сетей | п.м. | 200 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок | м | 2500 | 2500 | 2500 |
| 6 | Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение | кВт*час | 1659650 | 1659650 | 1659650 |
| 7 | Количество посаженных цветов | шт. | 29000 | 29000 | 29000 |
| 8 | Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 9723 | 9723 | 9723 |
| 9 | Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | ед. | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 15730 | 15730 | 15730 |
| 11 | Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | га | 24,13 | 24,13 | 24,13 |
| 12 | Количество туалетов, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Количество обустроенных остановочных павильонов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам) | % | 100 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 15 | Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»). | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний; ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения). | % | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 5 к Программе

ПОДПРОГРАММА 1

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства  и повышение безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения  на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Компенсация части затрат МП «ККП», оказывающего банные услуги населению. 2.Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 16362,60000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области — 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения — 16362,60000 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2019 г. – 5300,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области - 0,00 руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 5300,00000 тыс. руб. 2020 г. – 5409,70000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области - 0,00 руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 5409,70000 тыс. руб. 2021 г. –5652,90000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области - 0,00 руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 5652,90000 тыс. руб. |
| Показатели: социальная, бюджетная и экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению (%); -количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. (за год, шт.); - протяженность замененных сетей (п.м.). |
| Основания для разработки подпрограммы | - ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | Октябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству администрации Сланцевского муниципального района. |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Сланцевского муниципального района. |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 21586. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет заместитель главы администрации Сорокин Николай Александрович |

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы

Настоящая подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2019-2021 годы) муниципальной  программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее-Подпрограмма) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на содержание сферы жилищно-коммунального хозяйства  с целью устойчивого и надежного  функционирования коммунальной инфраструктуры города.

Жилищный фонд.

В жилищной сфере администрация района ведёт большую работу в направлении взаимодействия населения и управляющих организаций, создаёт условия для управления домами.

В 75 многоквартирных домах города избраны Советы домов, цель создания которых заключается во взаимодействии собственников жилых помещений многоквартирного дома и  управляющей организацией по вопросам содержания общего имущества.

В настоящее время на территории Сланцевского городского поселения действует 5 управляющих организаций, 1 товарищество собственников жилья, 5 жилищно-строительных кооперативов и 1 товарищество собственников недвижимости. Профессиональный уровень управляющих организаций постоянно повышается, но и жители многоквартирных домов должны понимать, что они несут ответственность за содержание жилого дома, в котором они проживают.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 г. N 508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Ленинградской области, на 2014-2043 годы» утверждена программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Состояние коммунальной инфраструктуры:

1.  Теплоснабжение.

На территории Сланцевского городского поселения услугу по теплоснабжению потребителям оказывает АО «Нева Энергия», которому в соответствии с постановлением администрации Сланцевского городского поселения от 14.10.2013 № 1478-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации АО «Нева Энергия»» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории МО Сланцевское городское поселение.

В разработанной и утвержденной схеме теплоснабжения МО Сланцевское городское поселение представлена информация о существующем положении в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения,  предложения по строительству и реконструкции источников теплоснабжения тепловой энергии и тепловых сетей, а также вариант развития системы теплоснабжения Сланцевского городского поселения до 2020 года.

В Сланцевском городском поселении разработана и  реализована инвестиционная программа организации коммунального комплекса АО «Нева Энергия» по реконструкции системы теплоснабжения  Сланцевского городского поселения в рамках районной муниципальной программы на период 2008-2014 г.г.

Объём инвестиций, подлежащих возврату, по инвестиционным проектам г. Сланцы составил 238001 тыс. руб. (201695 тыс. руб. без НДС). Срок вложения инвестиционных средств-2 года. Срок окупаемости или возврат инвестиционных ресурсов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу АО «Нева Энергия» составляет 14 лет.

Реализованная инвестиционная программа  предусматривала лишь незначительную  реконструкцию системы теплоснабжения г. Сланцы. Следовательно, данная программа не решила всех имеющихся проблем системы теплоснабжения. В частности, протяженность существующих сетей теплоснабжения г. Сланцы составляет 63,1 км и имеет практически 100 % износ, при этом реализованная инвестиционная программа предусматривала замену лишь 15 км существующих тепловых сетей.

Однако, учитывая сложную социальную ситуацию в городе, в частности связанную с низким уровнем доходов населения и оплатой населением инвестиционной надбавки по действующей инвестиционной программе до 2022 года, введение дополнительной инвестиционной надбавки по новой инвестиционной программе  будет  для потребителей тяжелым обременением. Следовательно, необходимо рассмотрение дополнительных альтернативных источников финансирования возврата инвестиционных вложений.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения  политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Компенсация части затрат МП «ККП», оказывающего банные услуги населению.

2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения.

Результатом реализации Подпрограммы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

3. Срок реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2021 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

- субсидия на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению.

- актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

- ремонт и строительство систем теплоснабжения.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению (%);

- количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. (за год, шт.).

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения.

Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению её цели: обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем содержания сферы  жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации Подпрограмма завершит своё действие. Несмотря на ожидаемые положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере её действия.  По окончании  срока её действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет

16362,60000 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1  к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Сокращение количества посещения бань | 1 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Основное мероприятие | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | 2 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и строительство систем теплоснабжения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение условий проживания населения. | 3 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие подпрограммы.

Приложение № 2 к Подпрограмме 1

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 5300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5300,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 5409,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5409,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 5652,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5652,90000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 4000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 4082,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4082,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 4266,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4266,30000 | 0,0000 |
| Основное мероприятие 1.2.Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 816,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 816,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 853,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 853,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.3.Ремонт и строительство систем теплоснабжения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 510,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 510,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 533,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,30000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 16362,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16362,60000 | 0,00000 |

Приложение № 3

к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020 г. | 2021г. |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля субсидий, направленных на возмещение части затрат МП «ККП» при оказании банных услуг населению | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей | п.м. | 200 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Подпрограмме 1

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2019-2021годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 5300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5300,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 5409,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5409,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 5652,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5652,90000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. | Сохранение доступности бытовых услуг для населения | 2019 | 4000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 4082,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4082,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 4266,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4266,30000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. | Исполнение требований действующего законодательства | 2019 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 816,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 816,60000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 853,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 853,30000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.3.Ремонт и строительство систем теплоснабжения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса. | Исполнение требований действующего законодательства | 2019 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 510,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 510,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 533,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,30000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 16362,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16362,60000 | 0,00000 |

Приложение № 6 к Программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Повышение степени благоустройства территории

Сланцевского городского поселения»  муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства  и повышение безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения

на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Повышение качества состояния территорий общего пользования: аллей, памятных мест, мест массового отдыха жителей города, цветников и иных территорий. 2. Улучшение технического состояния улично-дорожной сети, находящейся в собственности МО Сланцевское городское поселение. 3. Организация содержания мест захоронения. 4. Организация содержания городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина. 5. Создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 76941,90000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского городского поселения- 76941,90000 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2019 г. – 24922,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 24922,40000 тыс. руб. 2020 г. – 25438,10000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00000 тыс. руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 25438,10000 тыс.руб. 2021 г. - 26581,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 26581,40000 тыс.руб. |
| Показатели: социальная, бюджетная и экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения; - сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий; - повышение уровня освещённости общественных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения (за год, ед.); - количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок (за год, м³); - количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение (за год, кВт/час); - количество посаженных цветов (шт.); - площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (м²); - количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (ед.); - площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (м²); - площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (га.); - количество туалетов, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (шт.); - количество обустроенных остановочных павильонов (шт.); - доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам). |
| Основания для разработки подпрограммы | - ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | Октябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района. |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 21586. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет заместитель главы администрации Сорокин Николай Александрович. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

1. Общественные территории являются  объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения. На данных территориях проводятся общегородские культурно-массовые мероприятия, что делает эти территории общественно-значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.

На территории поселения расположены аллеи, парки, памятные места и иные территории, предназначенные для комфортного проживания населения.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает важное значение при создании комфортных  условий для проживания граждан на территории поселения.

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Её состояние имеет большое значение  для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания граждан.

Протяженность улично-дорожной сети Сланцевского городского поселения  составляет 88,03 км, из которых 80 % требуют капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть используется, в т.ч.  как технологические пути действующих промышленных предприятий для обслуживающего их транспорта.

В целях предупреждения загрязненности городских улиц и дорог возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

2. Освещение городских территорий.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

3.  Ливневая канализация.

Одним из необходимых условий для поддержания улично-дорожной сети в хорошем состоянии является наличие развитой системы ливневой канализации, которая позволяет продлить срок службы дорог, улиц и минимизировать количество фактов затопления городских территорий в период выпадения большого количества осадков.

На территории Сланцевского городского поселения в отдельных микрорайонах  отсутствует система ливневой канализации, а существующая система находится в критическом  состоянии, в результате чего часть территории города подтапливается в паводковый период, а также во время осадков.

Для решения вопроса по отведению ливневых вод с территории Сланцевского городского поселения необходимо выполнение ремонта существующей системы  и строительство новых систем отвода ливневых стоков, станции очистки ливневых стоков .

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере благоустройства территории

Основной целью Подпрограммы является повышения степени благоустройства  территории Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Повышение качества состояния территорий общего пользования: аллей, памятных мест, мест массового отдыха жителей города, цветников и иных территорий.

2. Улучшение технического состояния улично-дорожной сети, находящейся в собственности  Сланцевского городского поселения.

3. Организация содержания мест захоронения.

4. Организация содержания городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина.

5. Создание условий для бесперебойной работы сетей уличного освещения.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;

сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;

повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий;

улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

поддержание санитарного  состояния территории городского кладбища;

повышение уровня освещённости общественных территорий.

Конечным результатом осуществления мероприятий Подпрограммы является улучшение уровня содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на внешней привлекательности города и района, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.

3. Срок реализации Подпрограммы

Программа реализуется в 2019-2021 годах.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

- ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения;

- содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения;

- содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы,                  ул. Ленина;

- эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения;

- уличное освещение (оплата потребленной электроэнергии);

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения;

- ремонт и содержание систем ливневой канализации;

- озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству).

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения (за год, ед.);

- количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок (за год, м³);

- количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение (за год, кВт/час);

- количество посаженных цветов (шт.);

- площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (м²);

- количество памятных мест,  содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (ед.);

- площадь мест массового отдыха жителей города,  содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (м²);

- площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (га.);

- количество туалетов, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств (шт.);

- количество обустроенных остановочных павильонов (шт.);

- доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам).

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет  76941,90000 тыс.руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию |  | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия , | Показатели программы (подпрограммы)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 4,5 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 11 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 12 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | 6 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | - |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | - |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. | 7,8,9,10 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения | 13 |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат |  | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | Ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 14 |  |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме 2

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 24992,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24922,40000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 25438,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25438,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 26581,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26581,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1020,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1020,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1066,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1066,60000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 102,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 106,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106,70000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 510,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 510,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 533,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 2522,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2522,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2574,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2574,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2690,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2690,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 12550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12550,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 12809,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12809,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 13385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13385,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 51,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 53,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1999,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1999,90000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 2041,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2041,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 2133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2133,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 6124,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6124,20000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 6399,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6399,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов |  | 2019 | 2021 | 2019 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 204,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204,10000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 213,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 213,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 76941,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76941,90000 | 0,00000 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество твердых бытовых отходов, вывезенных с мест ликвидированных несанкционированных свалок | м | 2500 | 2500 | 2500 |
| 6 | Количество электроэнергии, затраченной на уличное освещение | кВт*час | 1659650 | 1659650 | 1659650 |
| 7 | Количество посаженных цветов | шт. | 29000 | 29000 | 29000 |
| 8 | Площадь памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 9723 | 9723 | 9723 |
| 9 | Количество памятных мест, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | ед. | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Площадь мест массового отдыха жителей города, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | м² | 15730 | 15730 | 15730 |
| 11 | Площадь городских кладбищ, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | га | 24,13 | 24,13 | 24,13 |
| 12 | Количество туалетов, содержание которых осуществлялось за счет бюджетных средств | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество обустроенных остановочных павильонов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Доля субсидий на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам) | % | 100 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Подпрограмме 2

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения

на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации |  |  | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 2 «Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 24922,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24922,40000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 25438,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25438,10000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 26581,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26581,40000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Уменьшение площади несанкционированных свалок и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1020,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1020,70000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1066,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1066,60000 | 0,00000 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Поддержание состояния территории кладбища в соответствии с нормативными требованиями | 2019 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 102,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,10000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 106,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106,70000 | 0,00000 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы, ул. Ленина | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 510,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 510,30000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 533,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,30000 | 0,00000 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение освещённости общественных территорий, улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 2522,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2522,50000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2574,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2574,70000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2690,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2690,40000 | 0,00000 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 2.5. Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение освещённости общественных территорий, улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 12550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12550,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 12809,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12809,70000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 13385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13385,40000 | 0,00000 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение освещённости общественных территорий, улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 51,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 53,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,30000 | 0,00000 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 2.7. Ремонт и содержание системы ливневой канализации | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 1999,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1999,90000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2041,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2041,30000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2133,00000 | 0,00000 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 2.8. Озеленение территории, содержание свободных территорий, содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству) | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 6000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 6124,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6124,20000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6399,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6399,40000 | 0,00000 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 2.9. Обустройство остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 204,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204,10000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 213,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 213,30000 | 0,00000 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 2.10. Субсидии на возмещение затрат организациям в связи с оказанием населению услуг общественного туалета по регулируемым ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству территории Сланцевского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 76941,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76941,90000 | 0,00000 |  |

Приложение № 7 к Программе

ПОДПРОГРАММА 3

«Повышение безопасности дорожного движения»

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства  и повышение безопасности дорожного движения на территории  Сланцевского городского поселения на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Повышения безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Установка дорожных знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения. 2. Осуществление организационно-планировочных мер, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет 138712,10000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области - 0,00 руб. бюджета Сланцевского городского поселения- 138712,10000 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2019 г. – 44930,50000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 44930,50000 тыс. руб. 2020 г. – 45860,30000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 45860,30000 тыс. руб. 2021 г. – 47921,30000 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., бюджета Сланцевского городского поселения – 47921,30000 тыс. руб. |
| Показатели: социальная, бюджетная и экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: -повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, направленное на снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (%); - уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (%); - количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения (шт.). |
| Основания для разработки подпрограммы | - ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района. |
| Сроки разработки подпрограммы | Октябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района. |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 21586. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет заместитель главы администрации Сорокин Николай Александрович. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В последнее десятилетие особую остроту приобрела проблема аварийности на дорогах и улицах города.

Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении объёма перевозок от перевозок общественного транспорта к перевозкам личным транспортом, увеличивающейся диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В виду отсутствия регулирования движения на перекрестке пересечение ул. Первостроителей и Сланцевского шоссе, затруднение испытывают водители, так как приходится подолгу стоять  в ожидании совершить необходимый  маневр, тем самым вызывая скопление автомашин, а как следствие создавая угрозу возникновения ДТП. В связи с тем, что количество автомобилей на улично-дорожной сети г. Сланцы постоянно растет, все более остро возникает вопрос о необходимости урегулирования движения участников дорожного движения посредством оснащения данного перекрестка светофорным постом. Появление светофорного поста позволит упорядочить движение на перекрестке, снизит вероятность возникновения ДТП.

На сегодняшний день вся горизонтальная дорожная разметка  наносится каской, которая в зимний период практически неразличима, а иногда и не сохраняется до наступления зимнего периода. Отсутствие видимости осевого разделения проезжей части дороги способствует выезду транспортного средства на полосу встречного движения и провоцирует угрозу возникновения ДТП. Преимущество термопластика перед красками состоит в том, что толщина наносимого слоя увеличивается до 1,5-4,0 см и поэтому срок службы разметки продлевается до нескольких лет.

Содержание технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Сланцы обеспечит создание безопасных условий для движения автомобильного транспорта и пешеходов, а также снизит вероятность возникновения ДТП. В том числе с участием пешеходов.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере  безопасности дорожного движения

Основной целью Подпрограммы является повышения безопасности дорожного движения на территории поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Установка дорожных знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения.

2. Осуществление организационно-планировочных мер, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

-повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, направленное на  снижение аварийности и  количества дорожно-транспортных происшествий.

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение безопасности дорожного движения на территории поселения.

3. Срок реализации Подпрограммы

Программа реализуется в 2019-2021 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):

- выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения;

- Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):

- уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (%);

- уровень соответствия  обслуживания  технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (%);

- количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения (шт.).

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет

138 712,10000 тыс.руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Рост числа дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения. | 16 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и повышение аварийности на дорогах и травматизма населения | 15 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 17 |

*-  Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме 3

ПЛАН

реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 44930,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44930,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 45860,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45860,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 47921,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47921,30000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 409,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 418,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 418,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 437,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 437,10000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 43020,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43020,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 43911,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43911,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 45884,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45884,40000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы органиазции дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1531,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1531,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1599,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1599,80000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 138712,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138712,10000 | 0,00000 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| 15 | Уровень соответствия нанесенной горизонтальной дорожной разметки требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»). | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Уровень соответствия обслуживания технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний; ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения). | % | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Подпрограмме 3

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения

на территории Сланцевского городского поселения на 2019-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения».

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности условий движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах | 2019 | 44930,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44930,50000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 45860,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45860,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 47921,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47921,30000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности условий движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах | 2019 | 409,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409,80000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 418,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 418,30000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 437,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 437,10000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание дорог и дорожных сооружений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка технических средств организации дорожного движения. | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Приведение состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствии с технико-эксплуатационным характеристикам | 2019 | 43020,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43020,70000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 43911,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43911,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 45884,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45884,40000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района, Юр. и физ. лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности условий движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах | 2019 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2020 | 1531,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1531,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 2021 | 1599,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1599,80000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 138712,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138712,10000 | 0,000 |