Информация о ходе подготовке Сланцевского городского поселения  к отопительному сезону 2018-2019 годов по состоянию на 13.09.2018 г.

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду (далее - ОЗП) 2018-2019 г.г. выполняется в соответствие с комплексным планом, утвержденным постановлением администрации Сланцевского  муниципального района от 09.06.2018 года № 746-п «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сланцевского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов».

Для  контроля  за  ходом работ по подготовке к ОЗП назначена комиссия Сланцевского района по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Кроме того  все управляющие и ресурсоснабжающие организации осуществляющие деятельность на территории Сланцевского городского поселения ежемесячно представляют в администрацию Сланцевского муниципального района отчет по форме 1-ЖКХ (зима). Сводный отчет  направляется специалистом отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры в правительство Ленинградской области.

Проведено два заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2018-2019 г.г. на территории Сланцевского муниципального	района.

Готовность центральной городской котельной 100%. Замена сетей производится по графику. Работы выполнены 98%. 	(Приложение	№1).

ТЭЦ ООО «СЛАНЦЫ» готово для обеспечения теплоснабжения  мкр. Лучки.

Готовность объектов и сетей водоснабжения и водоотведения составляет 90%.  Завершены работы по прокладке сетей водоснабжения к поселку шахты № 3.	(приложение №2).

Готовность объектов электроснабжения - 100%, газоснабжения - 100%.

По состоянию на 13.09.2018г жилищный фонд  подготовлен к отопительному сезону.  Паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2018-2019 годов, подписанные руководителями управляющих компаний и представителями общественности проверены специалистом отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры и переданы в управляющие компании (информация о подготовке жилищного фонда приложение №3).

В  отдел  ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации  Сланцевского  муниципального района  поступили  на проверку документы на 387 МКД (из 390 МКД).

Ежегодно не  представляет документы   старший  дома  №2  по пер. Островского   Иванова И. П.(дом находится в непосредственном управлении).

По этому вопросу администрация неоднократно обращалась в Комитет государственного жилищного надзора и контроля о привлечения её к ответственности.

В соответствии с постановлением 1198-п от 07.09.2018  периодическое протапливание на территории Сланцевского городского поселения  начинается с 24 сентября 2018 года.

Сроки выдачи паспортов готовности:

- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.