**Информация по реализации программы**

**«Комплексное развитие моногорода Сланцы»**

Город Сланцы – один из трех городов Ленинградской области, который включен в официальный список моногородов Российской Федерации и отнесен к категории 2 - монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Наличие данного статуса позволило городу привлечь дополнительное финансирование на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.

В соответствии с Паспортом и протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 1 февраля 2017 г. №10, администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области разработала Программу «Комплексное развитие моногорода Сланцы» на период 2017-2018 г.г. (далее – Программа).

В Программе предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- Развитие городской среды и благоустройство;

- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- Содействие реализации инвестиционных проектов;

- Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов;

- Развитие образования;

- Развитие здравоохранения;

- Развитие промышленности;

- Развитие объектов транспортной инфраструктуры;

- Развитие коммунальной инфраструктуры;

- Развитие физической культуры и спорта;

- Развитие культуры»;

- Экологическое развитие.

**В ходе реализации мероприятий в Программу неоднократно вносились изменения. Последние изменения были внесены 25.07.2018 г. посредством заочного голосования.**

В результате реализации программы за 2016-2018 г.г. до конца 2018 года планируется создать 1081 рабочих мест (с учетом временных рабочих мест).

Для улучшения качества жизни горожан и, как следствие, создания позитивной деловой и социальной атмосферы администрация района реализует концепцию комплексного подхода к созданию комфортной среды в городе под названием **«Пять шагов благоустройства»,** исполнение которой является одним из целевых показателей̆ приоритетного направления «Комплексное развитие моногорода Сланцы».

По состоянию на 01.07.2018 года на реализацию мероприятий израсходовано 13,5 млн. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 3,6 млн. руб., средства областного бюджета – 8,05 млн. руб., средства местного бюджета – 0,65 млн. руб., внебюджетные источники – 1,2 млн. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

1. **Создание спортивной площадки в г. Сланцы.**

1 июня 2017 г. состоялось торжественное открытие спортивной площадки. Сумма средств, затраченных на реализацию данного мероприятия, составила 320 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств предпринимателей Сланцевского района.

1. **Установка элементов благоустройства в центре города в г. Сланцы.**

Проведены работы по установке клумб в виде бабочек по ул. Ленина. Финансирование осуществлялось посредством привлечения средств местного бюджета и внебюджетных источников и составило 66 тыс. руб.

1. **Благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье.**

Выполнены работы по благоустройству общественных территорий г. Сланцы (благоустройство зоны возле памятника Шахтерской семье с малыми архитектурными формами: стенд, светильники, озеленение и т.д.) на сумму 5 млн. руб.

1. **Создание доски почета в центре города с почетными гражданами города и района, а также передовиками производства (с элементами благоустройства: скамейки, урны, освещение).**

Установлен отдельно стоящий стенд «Доска почета» по ул. Кирова с элементами благоустройства на общую сумму 1,67 млн. руб.

1. **Парк над Плюссой восстановление старого парка.**

Проведен ряд работ по благоустройству береговой зоны (парк у реки Плюсса) на общую сумму 6456,3 тыс.руб., в том числе осуществлены работы по освещению парка над р. Плюсса г. Сланцы на сумму 5,6 млн.руб. и благодаря спонсорской помощи ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» организован спуск с моста им. Кирова к парку и установлены ограждения вдоль береговой зоны на сумму 850 тыс. руб.,

**Проведены работы по ремонту и благоустройству территорий** Сланцевского городского поселения Ленинградской области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на сумму – 24,6 млн. руб. Кроме того, были произведены работы по благоустройству 15 дворовых территорий.

**В 2018 году** планируется провести работы по благоустройству территорий на общую сумму 24,2 млн. руб. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

В рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Сланцы» планировалось провести работы **по ремонту центральной улицы Кирова**. В 2016 году выполнен ремонт участка дороги на сумму 13,0 млн. руб. В 2018 году на эти цели планируется израсходовать 23,5 млн. руб.

В 2017 году в рамках реализации 2-х муниципальных программ **поддержку получили 26 субъектов малого предпринимательства** на общую сумму 14,5 млн. руб., **создано 48 раб. мест.**

**В 2018 году планируется предоставить поддержку 19 субъектам для создания 19 рабочих мест на общую сумму 13,8** млн. руб.

В июле 2018 года прошел 1 этап конкурса, **поддержку получили 9 субъектов малого предпринимательства** на общую сумму 6,6 млн. руб.,

В 2017 году изготовлена проектно-сметная документация в рамках реализации мероприятий **по реновации школы** (МОУ «Сланцевская СОШ № 3) на сумму 4040,4 тыс.руб.

По направлению «Развитие здравоохранения» в 2017 году выполнен капитальный **ремонт кровли детской поликлиники** на общую сумму 1042,3 тыс.руб.

Проведена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях – «**Вежливая регистратура**» на общую сумму 204,86 тыс.руб.

**В 2018** году планируется капитальный ремонт здания стационара 1 на общую сумму 27,3 млн.руб.

Ведутся работы по обустройству автобусных павильонов, восстановлению и содержанию сетей уличного освещения вдоль дорог общего пользования.

**В 2018 году** проведены конкурсные процедуры на оказание услуг по разработке схемы газоснабжения и газификации Сланцевского городского поселения, заключен муниципальный контракт на сумму 1 350 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт на сумму 17 239,9 тыс. руб. на проведение работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения.

В 2017 году откорректирована проектно-сметная документация физкультурно-оздоровительного комплекса, проведена государственная экспертиза. В июле 2018 года заключен муниципальный контракт на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на сумму 129 783,6 тыс. руб.

С целью проведения капитального ремонта сцены и сценического оборудования зрительного зала в здании МУК ГДК, заключен муниципальный контракт на сумму 12 849,6 тыс. руб.