Пояснительная записка о выполнении мероприятий

муниципальной  программы Сланцевского муниципального района

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы

за 2024 год.

Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 14.11.2017 № 1504-п (с изменениями).

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

На достижение цели Программы направлено решение следующих основных задач: внесение изменений в документацию территориального планирования Сланцевского городского поселения; приведение дорог, тротуаров общего пользования местного значения в соответствие с нормативами.

Муниципальной программой предусмотрено:

- реализация муниципального проекта Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

- выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

Градостроительная деятельность;

Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей;

Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения.

- мероприятия, направленные на достижение целей проекта: «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения».

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году проведены следующие основные мероприятия:

- по экспертизе сметной документации объектов, лабораторных обследований и анализа результатов работ на общую сумму 1702,4 тыс. руб.,

- выполнены мероприятия в рамках областного закона 147-ОЗ – ремонт автомобильных дорог общего пользования в дер. Сижно и Большие Поля на сумму 1362,023 тыс. руб.,

- выполнены мероприятия в рамках областного закона 3-ОЗ – обустройство тротуара по ул. Партизанская на сумму 3 439,551 тыс. руб.,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сланцы на сумму 141506,4 тыс. руб.

Размер неисполненных ассигнований составил 18316,152 тыс. руб., что связано:

- с возвращением на доработку документации территориального планирования (необходимость получения заключений органов исполнительной власти для выполнения условий контракта и освоения средств);

-  с отрицательным результатом качества выполнения подрядной организацией работ по контракту, что повлекло отказ от приемки работ.

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Оценка рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2024 г. |  | Оценка эффективности Сд=Зф/Зп*100% | Примечания (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |  |
| Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | 0 | 0 | реализация мероприятия запланирована на 2025 год |
| Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | 4,9 | 6,85 | 139,8 |  |
| Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования и | ед. | 7 | 8 | 114,3 |  |
| Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | 2500 | 2767 | 110,7 |  |

Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы

150 519,678 / 168 835,830* 100% = 89,2 %.

В соответствии с методикой расчета эффективности в 2024 году достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, т.к. 89% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в 2025 году.

Руководитель программы	Начальник отдела по строительству				С.И. Носкова

Исполнитель: Иванова А.В.

Приложение 9 к Порядку

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2024 гоД

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия будет осуществлена в 2025 году. |
| 2. | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | 0,9 | 4,9 | 6,85 |  |
| 3. | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | 6 | 7 | 8 |  |
| 4. | Протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенных для отдельных категорий граждан. | км. | - | - | - | В связи с отсутствием актуализированной проектно-сметной документации достижение целевого показателя перенесено на 2027 год |
| 5. | Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | 2100 | 2500 | 2767 |  |