Пояснительная записка

к отчету по реализации муниципальной программы

Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района «Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения»

за отчетный период январь-июнь 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения»  утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района  от 10.07.2017 № 1044-п                                                  (с изменениями и  дополнениями  от 27.03.2018  № 358-п,                                                  от 25.10.2018          № 1410-п, от 18.03.2019 № 281-п, от 20.05.2019       № 669-п, от 30.07.2019      № 1051-п, от 11.10.2019       №1508-п,  от 31.03.2020 № 428-п, от 27.04.2020       № 538-п, от 28.09.2020     № 1343-п, от 30.12.2020 № 1854-п,  от 27.01.2021   № 70-п, от 12.05.2021 № 611-п, от 23.12.2021 № 1841-п,                           от     11. 04.2022 № 516-п, от 02.03.2023 № 323-п, от 29.05.2023 № 833-п,                       от 22.03.2024 № 427-п).

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Сланцевского  городского поселения»  является обеспечение качественным жильем население муниципального  образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, включая молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1. В 1  полугодии 2024 года проводились мероприятия по реализации следующих мероприятий программы:

1.1. Реализация мероприятия  по обеспечению жильем  молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки  гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг" ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».                                    1.2. Реализация  основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

На реализацию вышеуказанных мероприятий муниципальной  программы                  в 2024 году  были запланированы финансовые средства муниципального образования  Сланцевское  городское поселение, в размере: 2 752,866 тыс.руб.                         (2 752 866,00 руб.), в том числе :

  - на реализацию мероприятия  по обеспечению  жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг"  ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» -                            2 752,866 тыс.руб.  (2 752 866,00 руб.).

2.1. По результатам распределения средств   Правительством Ленинградской области по данной муниципальной программе было предусмотрено выполнение мероприятий   п. 1. 1. (в период с первого по третий квартал                  2024 года включительно) с общим объемом финансирования -                                          2 752,866 тыс.руб.,    в т.ч. софинансирование    из  местного бюджета -      302,815 тыс. руб.     По  итогам  1 полугодия 2024  года  программа профинансирована   на сумму  2 752,866 тыс. руб.    (100 %  от  плановых показателей),   в том числе:

тыс.руб.

| Всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Бюджет района |
| План: |  |  |  |  |
| 2 752,866 | 394,356 | 2 055,695 | 302,815 | - |
| Факт: |  |  |  |  |
| 2 752,866 | 394,356 | 2 055,695 | 302,815 | - |

В результате проведения конкурсных процедур и  конкурсного  распределения средств федерального и областного бюджетов среди муниципальных образований Ленинградской области,  в   2024 году социальная выплата  была предоставлена  2 (двум) молодым семьям, проживающим                         в Сланцевском городском поселении, в рамках реализации мероприятий                            по п. 1.1. На 01.07.2024 г. 2 (две) молодые семьи реализовали социальные выплаты в полном объеме.

Софинансирование социальных выплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья из средств местного бюджета составило в 2024 году  11 % от размера социальных выплат.

2.2. Реализация мероприятий основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" по условиям областной программы не требует софинансирования из местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий по п. 2. в 2024 году по результатам дополнительного распределения средств  областного бюджета и  по результатам конкурса среди муниципальных образований Ленинградской области Правительством Ленинградской области по данной областной программе социальная выплата  была предоставлена 4 (четырем) молодым семьям, проживающим  в   Сланцевском городском поселении, на 01.07.2024 г.                             1 молодая семья реализовала социальную выплату в полном объеме.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной  программы в 1 полугодии 2024 года  было израсходовано финансовых средств, в размере:                                              2 752,866 тыс.руб.   (2 752 866,00 руб.), 100% от  запланированных.

3. Анализ  эффективности  реализации  программы  проводится  в  соответствии    с  Разделом  4   "Оценка эффективности реализации программы"   паспорта муниципальной программы.

Целевыми индикаторами и показателями  реализации программы являются количество семей, улучшивших жилищные условия, общая площадь приобретенного (построенного) жилья, количество демонтированных аварийных МКД.

В 1 полугодии 2024 года:

- количество семей, улучшивших жилищные условия —  3 семьи (плановый годовой показатель — 4 семьи);

- общая площадь приобретенного (построенного) жилья -  173,49  кв. м (плановый годовой показатель - 240,0 кв.м);

-  количество демонтированных аварийных МКД  - 0 ед. (плановый годовой показатель  - 0 ед.).

Расчет:

Степень достижения целей: Сдn = Зф /Зп * 100% , Сд =  Сдн / N

Сд1 = 3 / 4 * 100%  = 75 %, Сд2 = 173,49,10 / 240,0  *  100% = 73 % ;

Сд = ( / 2 = 74  %.

С учетом применения взвешенного коэффициента 0,5 к показателю  Сд, уровень эффективности муниципальной программы   за  истекший  период                           (1 полугодие 2024 года)  относительно   плановых  годовых  показателей составляет 74 %.