Пояснительная записка о результатах реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Сланцевского городского поселения» 2020г.  (далее-Программа).

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории Сланцевского городского поселения.

2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения.

4. Благоустройство  территории Сланцевского городского поселения.

5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.

6. Строительство  инженерной и транспортной инфраструктуры.

7. Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

8. Повышенное качество среды обитания для инвалидов и других маломобильных групп населения на дворовых и общественных территориях.

В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров,  что не только положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень удовлетворенности населения состоянием дворовых территорий. Кроме того, повыситься уровень безопасности дорожного движения на территории городского поселения.

Конечным результатом реализации Программы  станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.

В 2020 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района было благоустроено 3 территории:

2 дворовые территории:

- ул. Кирова, д.24, ул. Ленина, д.11;

- ул. Маяковского, д. 2, ул. Дзержинского д.23.

1 общественная территория:

- Лучки перед ЗАГС (въезд в город 2 треугольника).

Мероприятия по приоритетному проекту финансировались:

- за счет средств Федерального бюджета – 3 073 620 (Три миллиона семьдесят три тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;

- за счет бюджета Ленинградской области 31 720 380 (Тридцать один миллион семьсот двадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек;

- за счет местного бюджета 3 754 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек.

Фактическое исполнение по данной муниципальной программе составило 38 288 000 рубля 00 копеек, что соответствует высокому уровню эффективности данной программы (99%).

Вывод: Показатели эффективности муниципальной программы, достигнутые по итогам 2020 года, считать удовлетворительными, план реализации программы выполненным, программу считать эффективной и продлить в следующем финансовом году.